2022年长江经济带生态环境警示片披露问题（5—4）整改落实情况公示表

| 反馈问题 | 2022年长江经济带生态环境问题清单 2022年长江经济带生态环境警示片披露问题：寻甸县云南旭东集团有限公司黄磷电炉大部分尾气直接燃烧排放，且将天灯围蔽以规避检查；泥磷收集、贮存和回收利用设施简陋，跑冒滴漏严重。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 坚持以习近平生态文明思想为指导，坚决贯彻落实国家、省、市关于长江经济带生态环境问题的整改工作要求，制定切实可行的整改方案，依法依规强化整改过程控制，消除云南旭东集团有限公司黄磷电炉含磷尾气燃烧直排（除必要的安全火炬外）和回收装置运行影响环境的问题，确保2023年12月31日前全面完成整改工作任务。 |
| 整改措施 | （一）责令停业整改。责令云南旭东集团有限公司安全有序停业整改，以直接燃烧排空组织黄磷电炉尾气和回收装置运行影响环境为重点，同步实地查验云南旭东集团有限公司项目建设相关证照和手续，认真排查项目建设存在的问题。 责任单位：县发展改革局、县科技和工业信息化局、市生态环境局寻甸分局、县应急局 整改时限：2023年2月15日前 （二）督导企业编制整改方案。由云南旭东集团有限公司按照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》要求，借鉴省内外先进黄磷生产企业的技术和管理标准，编制《云南旭东集团有限公司黄磷电炉尾气综合利用及泥磷回收装置运行影响环境的生态问题整改实施方案》并通过组织专家审查。 责任单位：县科技和工业信息化局、市生态环境局寻甸分局、县应急局 整改时限：2023年6月30日以前 （三）有效执行管控制度和加强监测监控。督导云南旭东集团有限公司进一步优化工艺控制系统和加强操作管理，完善泥磷回收装置等污染治理设施，确保生产过程熄灭火炬（除必要的安全火炬外）、泥磷回收装置可靠达标使用、大气污染物稳定达标排放。严格执行磷炉尾气放空报备制度，明确报备流程，每次进行磷炉尾气放空时由公司向昆明市生态环境局寻甸分局报备。加强环境影响监测监控，定期不定期采取相关数据，建立长效监管工作机制。 责任单位：县科技和工业信息化局、市生态环境局寻甸分局 整改时限：2023年6月30日以前 （四）严格问题验收销号。强化整改工作过程控制，按照问题验收销号要求。经云南旭东集团有限公司书面请示，逐级开展县、市验收后，力争在6月30日以前报请省级有关部门验收和销号。2023年12月31日前不能达到整改目标，责令云南旭东集团有限公司安全有序关停生产装置。 责任单位：县发展改革局、县科技和工业信息化局、市生态环境局寻甸分局、县应急局 整改时限：2023年12月31日以前 |
| 开展的主要工作及成效 | （一）召开整改工作推进会议，责令云南旭东集团停产整改。2023年1月29日昆明市工信局领导带队组织《2022年长江经济带生态环境警示片》披露问题第一次整改现场督查推进工作会议，对“2022年长江经济带生态环境警示片”披露的相关问题作了全面检查，对整改思路、重点、要求、时限等工作作了明确。根据1月29日整改工作会议精神，云南旭东集团于1月29日当天向县人民政府作了报备，于2月1日起全面停产，进行内部整顿。 （二）印发整改工作方案，督导云南旭东集团编制整改方案。县人民政府印发《云南旭东集团有限公司生态环境问题整改工作方案》，根据整改方案要求，旭东集团委托云南晨森环境科技有限公司，进行了现场踏勘和资料收集，针对“黄磷电炉大部分尾气直接排放，且将天灯围蔽以规避检查；泥磷收集、贮存和回收利用设施简陋，跑冒滴漏严重”等问题进行重点踏勘，编制了《云南旭东集团有限公司黄磷电炉尾气综合利用及泥磷回收装置运行影响环境的生态问题整改实施方案》，并组织专家进行了审查。 （三）强化行业监管，加强排污监测监控。2月21日，市县工信部门对旭东集团开展了专项节能监察、安全生产督查等工作。2月23日，市、县推动长江经济带发展领导小组办公室组织市县环保、应急等相关部门到旭东集团召开了寻甸县云南旭东集团有限公司生态环境问题整改工作领导小组工作会议，并进行了现场勘查。3月23日，根据县委高宇明书记、普靖县长的指示，马加斌副县长率工信、环保、应急等相关部门，到旭东集团再次开展了实地核查和工作检查，并对整改工作提出了进一步的要求。2023年6月12日经县生态环境保护综合执法大队对旭东集团的固定污染源执法监测，其各项污染物排放均低于标准限值，未超过排放标准。 （四）强化整改过程监督，严格执行验收销号。4月以来，省工信厅袁国书副厅长、戚东平处长、市县工信部门查春来副局长、马自荣处长，县局谢军局长等带队联合应急、生态环境、发改部门多次到旭东集团现场进行督查检查，指导推进整改工作的落实。目前，旭东集团已完成自主验收、县级验收工作，将争取尽快完成整体验收并销号。 |
| 责任单位及责任人 | 责任单位：寻甸县科学技术和工业信息化局 责 任 人：谢军 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至615807568@qq.com。联系方式：固定电话62662529。 |

公示单位：寻甸县科学技术和工业信息化局

2023年8月3日