# 寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目支出

# 绩效评价报告

# 项目名称：2022年湿地公园清淤改造项目支出绩效评价

# 评价单位：寻甸回族彝族自治县城市管理局

# 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第052号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县城市管理局（以下简称“城市管理局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目设定背景、目的

寻甸回族彝族自治县汇龙湿地公园建设时采用“S”型生态水体，引河水自北向南缓缓流过，形成漫摊湿地、生态岛屿、栈道廊桥、疏林草地等多姿多彩的自然景观，但由于公园水体多年淤积堵塞未清理，严重影响了景观效果和水质状况。为贯彻落实党的二十大关于推动绿色发展，促进人与自然和谐共生的思想，加强市容环境“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项整治工作，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨，申请立项实施寻甸县湿地公园清淤改造项目，夯实文明城市、生态文明示范县，卫生县城、园林县城基础，持续提升城乡人居环境，逐步增强人民群众幸福感、获得感。

2.项目立项依据

(1)《国务院城市市容和环境卫生管理条例》；

(2)《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》；

(3)《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》；

(4)《2022年昆明市园林绿化建设管理工作方案》；

(5)《关于寻甸县生态文明示范创建项目立项的批复》。

(二)项目资金安排情况

根据《关于下达2021年市级生态文明建设资金支出预算的通知》（寻财预〔2022〕29号），项目预算资金为2,000,000.00元，无预算调整。根据项目支出台账，截至2022年12月31日，共计支付相关费用1,590,942.25元，结余资金结转至2023年。

(三)项目实施内容

根据云南宏图工程设计有限公司《寻甸县湿地公园清淤改造项目施工图图册》，项目设计实施内容为：

1.水域底部清淤工程：1号清淤面积12900.58㎡、清淤总量6450.29㎡，2号清淤面积190.11㎡、清淤总量285.17㎡，3号清淤面积1304.54㎡、清淤总量1956.81㎡，4号清淤面积740.37㎡、清淤总量1110.56㎡，5号清淤面积22630.48㎡、清淤总量33945.72㎡，淤泥外运。

2.拦砂坝工程：新建或修复3个拦砂坝，其中：1号拦砂坝坝长5米、坝高1.5m，2号拦砂坝坝长8米、坝高1.5m，3号拦砂坝坝长4.5米、坝高1.5m。

按照政府采购管理规定，通过竞争性比选的方式确定云南恒庆建设有限公司为项目具体施工单位。

(四)项目绩效目标设定情况

城市管理局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标。

总体目标：2022年至2024年完成汇龙湿地公园水体清淤清污综合治理。实施寻甸县湿地公园清淤改造项目，对汇龙湿地公园多年淤积堵塞的水体进行清淤改造，使公园环境更加干净整洁、景观更加亮丽迷人、氛围更加舒适温馨，增强人民群众幸福感、获得感。

年度目标：完成汇龙湿地公园水体清淤清污综合治理（一期），即完成上述“项目设计实施内容”。按照工程建设相关标准和技术规范，对寻甸县城汇龙湿地公园19485平方米水体进行清淤治理，清除过度生长的挺水植物和淤积泥沙，恢复公园水体良好的园林绿化景观效果和生态自净化能力。通过健全监督考评机制，对中标企业项目工程建设进行全过程规范监督，确保良好的工程质量。

根据上述项目年度目标，城市管理局申报的年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公园水体治理 | ≥19485平方米 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合规率 | ≥90% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水及景观优化程度 | 显著 |
|  |  |  | 对生态环境保护的促进作用 | 显著 |
|  |  | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

根据城市管理局提供的预算绩效目标申报表，申报表填列不规范完整，指标设定不充分全面，未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。

根据上述情况，绩效评价组在与城市管理局充分沟通一致后，根据项目具体实施内容，并结合本项目设定的背景、目的及依据等，将项目绩效指标及指标值设定如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 建安工程费用偏差率 | ≤0 |
|  |  |  | 建设投资偏差率 | ≤0 |
|  |  | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0 |
|  |  |  | 湿地公园免费开放率 | 100% |
|  |  |  | 湿地保护意识 | 100% |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥30% |
|  |  |  | 绿化种植成活率 | 100% |
|  |  |  | 水质检测合格率 | 100% |
|  |  | 可持续性指标 | 可持续性影响期 | ≥5年 |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

(五)组织管理情况

1.项目实施主体。项目以城市管理局为主管部门，云南恒庆建设有限公司为具体实施单位，编写实施方案，组织实施，确保项目任务的完成。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，城市管理局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。由涉及到的相关处室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报城市管理局，城市管理局领导成员班子通过会议讨论决定最终项目经费。

4.资金安排标准或依据。《关于下达2021年市级生态文明建设资金支出预算的通知》（寻财预〔2022〕29号），项目预算资金为2,000,000.00元。

5.财务管理。城市管理局制定了《寻甸县城市管理局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算执行《政府会计制度》。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，城市管理局成立了2022年湿地公园清淤改造项目支出绩效自评组，并于2023年7月形成了《寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据城市管理局提供的《2022年湿地公园清淤改造项目支出绩效自评报告》，城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为98.90分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

7.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对2022年湿地公园清淤改造项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、22%、32%、30%。在此基础上设定14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设25个三级指标（详见后附“寻甸县湿地公园清淤改造项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)项目支出评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由城市管理局提供。

四、综合评价情况及评价结论

城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目支出绩效评价综合评分80.39分，评价等级“良”（详见后附“寻甸县湿地公园清淤改造项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

综合评价结论：2022年湿地公园清淤改造项目已实施完成，项目实施取得了良好的产出和效益，改善了居民生活环境，营造了良好的城市形象及卫生环境，但项目建设总成本超预算资金13.67%，主要是实际工程量超预期导致投资成本超预算金额。

五、绩效评价情况分析

(一)项目决策分析

项目决策满分16分，评价综合评分11分（占该项满分值的68.75%），具体情况如下：

1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与《寻甸县“十四五”城市管理规划》及部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。城市管理局获取《关于寻甸县生态文明示范创建项目立项的批复》（寻发改投资〔2022〕2号文件）等项目立项程序资料，并按照政府采购管理规定通过竞争性比选，最终确定云南恒庆建设有限公司为“2022年湿地公园清淤改造项目”的具体实施单位，项目立项程序基本规范，但未报批《寻甸县湿地公园清淤改造项目施工图图册》。

2.项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等，但项目所设定的年度目标未清晰项目实施内容及具体的工作数量。《绩效目标申报表》未将绩效目标细化分解为具体的工作任务，未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。

3.项目支出预算依据基本充分、合理，与项目内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二)项目过程管理情况分析

项目过程管理满分22分，评价综合评分15.98分（占该项满分值的72.64%），具体情况如下：

1.2022年项目预算资金2,000,000.00元，根据项目支出台账，2022年湿地公园清淤改造项目实际到位资金1,590,942.25元，资金到位率79.55%。。

2.2022年项目预算收入1,590,942.25元，根据项目支出台账，截至2022年12月31日，共计支付相关费用1,590,942.25元，预算执行率为100%。

3.项目预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和预算批复的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但抽查发现项目资金支付存在原始凭证交接工作脱节、资金支付无银行支付凭证、资本性支出费用化等情况。

4.项目财务管理执行《寻甸县城市管理局财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县城市管理局会计、出纳职能职责管理规定》等有关规定，内控制度基本健全。

5.项目在业务管理方面执行国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，政府采购程序基本合法合规，但检查发现，存在项目绩效目标管理不到位、建安投资超概算等情况。

(三)项目产出情况分析

项目产出满分32分，评价综合评分29分（占该项满分值的90.63%），具体情况如下：

2022年度，城市管理局为主管部门、云南恒庆建设有限公司为项目具体实施单位，在设计工期90天内及时完成汇龙湿地公园19485平方米水体清淤治理工程，清除过度生长的挺水植物和淤积泥沙，共计清理淤积泥沙、杂物4.37万余立方米，并对拦沙坝等河道配套设施进行改造修复，并于2022年12月6日经项目验收小组验收，项目工程质量合格，同意验收。

项目建设总成本约为2,273,376.02元：

1.建筑安装成本：项目工程施工合同价为1,988,677.81元、施工单位编报《寻甸县湿地公园清淤改造项目工程竣工结算书》的工程结算金额为2,254,399.58元、云南鼎泰工程建设咨询有限公司《审核报告》（云鼎价2022-102）审核金额2,184,691.85元。

2.技术服务成本：《建设工程设计合同》合同金额50,000.00元，《建设工程监理合同》合同金额29,830.17元，《建设工程造价合同》（合同金额：比率合同）约8,854.00元。

上述1、2分析，项目投资总成本为2,273,376.02元，超项目预算273,376.02元，成本节约率-13.67%，主要是实际工程量超预期导致投资成本超预算金额。

(四)项目绩效情况分析

项目绩效指标满分30分，评价综合评分24.41分（占该项满分值的81.37%），具体情况如下：

通过项目的实施，对汇龙湿地公园多年淤积堵塞的水体进行清淤改造，保护县城生态环境，促进县城可持续发展，使公园环境更加干净整洁、景观更加亮丽迷人、氛围更加舒适温馨，增强了人民群众的幸福感和获得感，实现了良好的社会效益和生态效益。

1.项目工程施工合同价为1,988,677.81元，云南鼎泰工程建设咨询有限公司《审核报告》（云鼎价2022-102）审核金额2,184,691.85元,建安工程费用偏差率为9.86%；项目批复预算总投资为2,000,000.00元，项目投资总成本为2,273,376.02元，建设投资偏差率为13.67%。

2.项目在施工过程中规范施工程序，安全措施得力，未发生安全事故，建设完成后对社会公众完全开放，供其休息、休闲，同时城市管理局也加大安全管护、湿地保护等方面的宣传工作，问卷调查显示有超半数的受访者具有湿地保护意识。

3.汇龙湿地绿化面积已达到园林城市的绿化标准，出水口及下游水质检测均达标，但现场勘查发现，存在部分树木枯死的情况，如：湿地公园下游清淤处灌木已枯死未及时补植。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对城市管理局2022年湿地公园清淤改造项目开展情况比较满意，综合满意度为86.14%。

六、主要经验及做法

在项目实施过程中注重对施工质量进行规范的全过程监督管理，根据监理、造价、审计核准的工程进度支付费用。在预算资金总额内，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县湿地公园清淤改造项目工程建设，按程序优选符合条件的监理、造价、审计等技术中介进行全过程监督，对中标企业施工质量进行全过程监督，确保良好的工程质量。

七、存在的主要问题

(一)项目绩效目标管理不到位

城市管理局预算申报的《寻甸县城管局湿地公园清淤改造项目绩效目标申报表》填列不完整、不规范，项目所设定的年度目标未清晰项目实施内容及具体的工作数量，设定的绩效指标未将项目的绩效目标细化分解为具体的工作任务，所设定的项目绩效指标指标值不符合项目实际（如：工程质量指标设定为“工程质量合格率≥90%”，是否意味着允许有10%的工程量可以不合格）；未设定最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性的绩效指标及指标值，绩效指标设定不全面、不充分，如：未设定时效指标、产出成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续性指标等，且设定的数量指标不全面（未根据具体工程量全面细化数量指标、仅设定1个数量指标为“公园水体治理≥19485平方米”），社会效益指标设定两个定性指标为“排水及景观优化程度=显著”、“对生态环境保护的促进作用=显著”，未遵循定量为主、定性为辅，定量与定性相结合的原则设置绩效指标。

上述情况不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。

(二)项目竣工程序执行不完整

项目已于2022年12月完工并验收，但至绩效评价现场截止日，城市管理局尚未执行基本建设项目竣工财务决算审计程序，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条“基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，……。”、第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，……。”的规定。

(三)资本性支出费用化

检查发现，城管局湿地公园清淤改造项目财务核算不规范，资本性支出未作为“公共基础设施”管理和核算，如：2022年12月第36号凭证“湿地公园清淤工程”1,590,942.25元，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费”、预算会计核算为“行政支出/项目支出”，未核算为“在建工程/建筑安装工程投资”。不符合《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（一）项“基本建设项目应当由负责编报基本建设项目预决算的单位（即建设单位）作为会计核算主体。建设单位应当按照《政府会计制度》规定在相关会计科目下分项目对基本建设项目进行明细核算。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”的规定。

(四)资金支付单据不充分

抽查发现，城市管理局存在资金支付原始凭证不充分的情况，如：2022年12月第36号凭证“湿地公园清淤工程”1,590,942.25元，后附原始凭证无资金支付银行支付凭证等必要资料，不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记账凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”的规定。

(五)项目建设总成本超预算

截止2022年12月31日，项目建设总成本约为2,273,376.02元，包括建筑安装成本审核金额2,184,691.85元、待摊投资成本88,684.17元（工程设计费50,000.00元、工程监理费29,830.17元、工程造价审核费约8,854.00元）。超项目建设预算资金273,376.02元，超概率13.67%。不符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）“八、……对投资项目概算要实行静态控制、动态管理。凡实际动态概算超过原批准动态概算的，投资项目资本金应按本通知规定的比例，以经批准调整后的概算为基数，相应进行调整，并按照国家有关规定，确定各出资方应增加的资本金。实际动态概算超过原批准动态概算10%的，其概算调整须报原概算审批单位批准。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

(二)强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

(四)加强项目管理和核算

1.针对“项目竣工程序执行不完整”的问题，建议城市管理局按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）等相关规定及时补充执行财务竣工决算审计程序。

2.针对“资本性支出费用化”、“资金支付单据不充分”的问题，建议城市管理局分别进行账务调整和补充原始单据。

3.针对“项目建设总成本超预算”的问题，建议城市管理局严格控制建设成本，保持预（概）算执行严肃性，严肃财经纪律，对设计变更增加的工程量重新报批。

附件：寻甸县湿地公园清淤改造项目支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）        中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日