# 寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年县城公共绿地养护经费项目支出

# 绩效评价报告

# 项目名称：2022年县城公共绿地养护经费项目支出绩效评价

# 评价单位：寻甸回族彝族自治县城市管理局

# 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年县城公共绿地养护经费项目支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第051号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年县城公共绿地养护经费（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县城市管理局（以下简称“城市管理局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目设定背景、目的

为加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨；实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。

2.项目立项依据

(1)《国务院城市市容和环境卫生管理条例》；

(2)《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》；

(3)《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》；

(4)《2022年昆明市园林绿化建设管理工作方案》；

(5)《寻甸回族彝族自治县关于进一步完善环卫体制机制的实施意见（试行）》。

(二)项目资金安排情况

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（寻财预〔2022〕1号）、《重点领域财政项目文本公开-县城市管理局2022年县城公共绿地养护项目》，项目预算资金为1,200,000.00元，无预算调整。根据项目支出台账，截至2022年12月31日，共计支付相关费用886,487.25元，结余资金结转至2023年。

(三)项目实施内容

根据《昆明市城市绿地养护质量标准》，对寻甸县城67.53万平方米公共绿地进行管养，避免绿地缺损，提升园林绿化景观效果，包括城区道路附属绿地、公园绿地、小游园、休闲广场绿化养护及保洁服务，公共绿地病虫害防治，抗旱保苗，中跟除草，清除绿化带、河滨公园垃圾、行道树枯木，绿化植物景观造型修建，绿化补植补造，植物防寒防冻等具体实施内容。

按照政府采购管理规定，通过公开招投标的方式确定寻甸滨南城市服务有限公司为寻甸县县城公共绿地养护专项经费项目的具体实施单位。

(四)项目绩效目标设定情况

城市管理局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标。

总体目标：提高园林绿化管养质量，避免绿地缺损，实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。

年度目标：优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作，对公园绿地和道路附属绿地共计约67.53万平方米进行管养，健全监督考核机制，按照《昆明市城市绿化养护管理考核标准》对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。

根据上述项目年度目标，城市管理局申报的年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城市道路附属绿地 | ≥212654平方米 |
|  |  |  | 公园绿地 | ≥453479平方米 |
|  |  | 质量指标 | 保障绿化成活率 | ≥90% |
|  |  |  | 绿化种植成活率 | ≥90% |
|  |  |  | 绿化修剪及防寒防冻处理覆盖率 | ≥90% |
|  |  |  | 绿化区域清洁覆盖率 | ≥90% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园免费开放率 | ≥100% |
|  |  | 生态效益指标 | 区域绿化覆盖率 | ≥38% |
|  |  |  | 区域绿地率 | ≥33% |
|  |  |  | 人均公园绿地面积 | ≥9平方米 |
|  |  | 可持续影响 | 公共绿地养护对县城可持续发展作用 | 作用明显 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

根据城市管理局提供的绩效目标申报表，申报表填列基本规范完整，未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，设定了最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，但个别效益指标设定不完整且绩效指标性质划分不清。

根据上述情况，评价组基本遵循预算批复适用原则，除调整个别效益指标及指标值外，基本采用预算批复的绩效指标及指标值，个性指标及指标值设计明细如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化区域清洁养护率 | 100% |
|  |  |  | 公共绿地园林免费开放率 | 100% |
|  |  |  | 人居环境改善程度 | 较大改善 |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥30% |
|  |  |  | 绿化种植成活率 | 100% |
|  |  | 可持续性指标 | 可持续性影响期 | ≥5年 |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

(五)组织管理情况

1.项目实施主体。项目以城市管理局为主管部门，寻甸滨南城市服务有限公司为具体实施单位，编写实施方案，组织实施，确保项目任务的完成。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，城市管理局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。由涉及到的相关处室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报城市管理局，城市管理局领导成员班子通过会议讨论决定最终项目经费。

4.资金安排标准或依据。《寻甸县城环卫绿化管护服务承包合同》并参照2021年项目决算情况。

5.财务管理。城市管理局制定了《寻甸县城市管理局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算主要执行《政府会计制度》等。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，城市管理局成立了2022年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评小组，并于2023年5月形成了《寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据城市管理局提供的《2022年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评报告》，城市管理局2022年县城公共绿地养护项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为97.22分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

7.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对2022年公共绿地养护专项经费项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、22%、32%、30%。在此基础上设定14个二级指标（项目立项、绩效目标、绩效指标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设22个三级指标（详见后附“寻甸县城公共绿地养护经费项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)项目支出评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由城市管理局提供。

四、综合评价情况及评价结论

城市管理局2022年县城公共绿地养护项目绩效评价综合评分91.42分，评价等级“优”（详见后附“寻甸县城公共绿地养护经费项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

综合评价结论：2022年县城公共绿地养护专项经费项目已实施完成，项目实施取得的产出和效益显著，改善了居民生活环境，营造了良好的城市形象及卫生环境。

五、绩效评价情况分析

(一)项目决策分析

项目决策满分16分，评价综合评分15分（占该项满分值的93.75%），具体情况如下：

1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与《寻甸县“十四五”城市管理规划》及部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。城市管理局按照政府采购管理规定通过公开招投标，最终确定寻甸滨南城市服务有限公司为“2022年县城公共绿地养护”项目的具体实施单位，项目立项程序规范。

2.项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等，根据城市管理局提供的《绩效目标申报表》，基本将绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，设定了最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，但个别效益指标设定不完整且绩效指标性质划分不清。

3.项目支出预算依据基本充分、合理，与项目内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二)项目过程管理情况分析

项目过程管理满分22分，评价综合评分18.35分（占该项满分值的83.41%），具体情况如下：

1.2022年项目预算资金1,200,000.00元，根据项目支出台账，2022年县城公共绿地养护项目实际到位资金886,487.25元，资金到位率73.87%。

2.2022年项目预算收入886,487.25元，根据项目支出台账，截至2022年12月31日，共计支付相关费用886,487.25元，预算执行率为100%。

3.项目预算资金使用基本符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但抽查发现项目资金支付存在原始凭证交接工作脱节、资金支付无银行支付凭证的情况。

4.项目财务管理执行《寻甸县城市管理局财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县城市管理局会计、出纳职能职责管理规定》等有关规定，内控制度基本健全。

5.项目在业务管理方面执行国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，项目合同管理基本规范，政府采购程序基本合法合规，但抽查发现，存在部分资金使用未严格按照《寻甸县城市管理局财务管理制度》执行，存在项目资料管理分散未及时归档、资金支付原始凭证不充分的情况。

(三)项目产出情况分析

项目产出满分32分，评价综合评分30.86分（占该项满分值的96.44%），具体情况如下：

2022年度，城市管理局为主管部门、寻甸滨南城市服务有限公司为项目具体实施单位，共计及时完成县城公共绿地面积67.53万平方米的养护工作，比较圆满地完成了城区道路附属绿地、公园绿地、小游园、休闲广场绿化养护及保洁服务，包括公共绿地病虫害防治，抗旱保苗，中跟除草，清除绿化带、河滨公园垃圾、行道树枯木，绿化植物景观造型修建，绿化补植补造，植物防寒防冻等养护工作。采取“日常巡查、不定期检查”的方式对县城公共绿地养护专项情况进行检查，并纳入当月考核兑现，作为年度履约服务质量考评依据，城市管理局按照《昆明市城市绿化养护管理考核标准》对2022年公共绿地养护考核平均得分95.43分。但我们在现场踏勘中发现部分公园绿化区域出现叶片发黄，行道树、绿化植被管理不到位，存在个别绿地秃斑的情况。

(四)项目绩效情况分析

项目绩效指标满分30分，评价综合评分27.21分（占该项满分值的90.70%），具体情况如下：

通过项目的实施，确保县城园林绿化管养除草施肥、修剪整形、病虫害防治以及抗旱浇灌等工作有效开展，促进绿化植物健康生长，提升园林绿化景观效果，改善了县城人民居住质量；通过绿化管养项目预算投资和有效的绩效监控，保障了县城19个公园及小游园、37条道路附属绿地65.17万㎡公共绿地管养的基本需求，对提升绿化管养质量、城市绿化覆盖、行道树养护、改善人居环境、树立良好的城市形象起到了良好的促进作用。通过健全监督考核机制，对中标企业的管养工作进行考核奖惩，督促指导企业认真做好绿化植物的锄草施肥、修剪整形、病虫害防治以及抗旱浇灌等方面的工作，年度园林绿化管养服务达到了项目合同作业标准，实现了良好的社会效益和生态效益。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对城市管理局县城公共绿地养护专项经费项目开展情况基本满意。

六、主要经验及做法

注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。健全监督考核机制，采取“日常巡查、不定期检查”的方式对县城公共绿地养护专项情况进行检查，按照《昆明市城市绿化养护管理考评标准》对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。

七、存在的主要问题

(一)资金支付单据不充分

抽查发现，城市管理局存在资金支付原始凭证不充分的情况，如2022年9月记账7号凭证“7月绿化管护费”94,000.43元，后附原始凭证无资金支付银行凭证等必要资料，不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记账凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

(二)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

附件：寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年县城公共绿地养护专项经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）        中国注册会计师：

中国•昆明                     中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日