# 寻甸回族彝族自治县应急管理局2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出

# 绩效评价报告

# 项目名称：非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效评价

# 评价单位：寻甸回族彝族自治县应急管理局

# 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县应急管理局2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第068号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县应急管理局2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目资金（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县应急管理局（以下简称“应急管理局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目设定背景、目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述，按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署以及国家信息化建设工程规划，切实规范非煤矿山安全生产经营行为，全面提升全县非煤矿山安全生产水平，实现非煤矿山企业生产安全、科学、规范、环保。为提升全县非煤矿山安全监管信息化水平，规范非煤矿山税费征管，实现非煤矿山安全生产和税收征管深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库，具体目的为：

(1)找准全县非煤矿山企业安全监管工作中的重点难点，以强化安全监管措施、实现企业本质安全为出发点，整合资源，实行整体规划、严格标准、统一实施，强化监管和规范税收管理并重，促进全县非煤矿山行业规范、健康、可持续发展。

(2)强化税收征管，有效遏制跑冒滴漏现象，实现全天候、无死角监管，精准掌握企业经营状况。全方位、全过程的实时监管非煤矿山开采运输、纳税、矿山地质灾害监测、应急救援等多个环节工作情况，及时有效纠正处理企业的违章、违规问题和安全隐患，有效防范非煤矿山超层越界开采行为，有效在源头治理非煤矿山运输车辆超限、超载的问题，有效解决运输车辆运输过程不覆盖，砂、石逸散污染环境的问题。

2.项目立项依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》；

(2)《中华人民共和国税收征收管理法》；

(3)《云南省税收征管保障办法》；

(4)《寻甸回族彝族自治县“十四五”安全生产发展规划》；

(5)《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿）。

(二)项目资金安排情况

1.建设运行费用概算

(1)据应急管理局提供的《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿），项目建设概算情况如下：

①建设费用概算。信息化平台建设整个项目概算260万元左右。

②运行费用概算。平台建成投入使用后，其运行费用按每年130万元预算（含平台管理人员工资）。

(2)据应急管理局提供的《非煤矿山安全生产信息化平台建设预算》，项目预算情况为：项目总预算资金合计5,080,000.00元，其中：中心平台建设1套、金额900,000.00元，企业端系统建设25户、金额2,500,000.00元，技术人员15人（按72000元/每人每年计算、包含五险）、金额1,080,000.00元，企业端网络信息费25条（每条10,000.00元）、金额250,000.00元，中心平台网络信息费1条、金额50,000.00元，企业端系统及设备维护费25户（每户10,000.00元）、合计250,000.00元，中心平台维护费1年、金额50,000.00元。

(3)据应急管理局提供的《2021年非煤矿山安全生产信息化平台先期建设预算》，项目预算情况为：2021年先期建设预算资金合计3,280,000.00元，其中：中心平台建设1套、金额900,000.00元，企业端系统建设10户、金额1,000,000.00元，技术人员15人（按72000元/每人每年计算、包含五险）、金额1,080,000.00元，企业端网络信息费10条（每条10,000.00元）、金额100,000.00元，中心平台网络信息费1条、金额50,000.00元，企业端系统及设备维护费10户（每户10,000.00元）、合计100,000.00元，中心平台维护费1年、金额50,000.00元。

2.项目资金安排

《关于追加2021年部门预算的通知》（寻财预〔2021〕18号）安排2021年10个非煤矿山安全监控系统建设经费1,000,000.00元、《关于批复2022年部门预算的通知》（寻财预〔2022〕1号）安排2022年项目资金2,600,000.00元、《关于下达2022年省级应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（寻财行〔2022〕75号）安排省级应急管理专项转移支付资金（第一批）300,000.00元，合计安排项目预算资金3,900,000.00元。

根据应急管理局《寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金使用情况表》及账面记录，截止2022年12月31日共计支付项目资金2,302,539.10元（国库集中支付），其中：应急指挥中心安全生产监管平台系统及10个非煤矿山前端监控点位建设费1,780,295.00元、安全生产信息化监控系统建设项目软件费用59,000.00元、应急指挥中心房屋改建费90,410.10元、网络服务费80,250.00元、人员招聘服务费17,000.00元、劳务派遣人员费用270,000.00元，值班用床及床上用品5,584.00元。

(三)项目实施内容

据《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿），项目实施内容及相关信息如下：

1.建设内容

建设项目包括非煤矿山税控平台及安全监管系统，项目建设功能包括税控系统、安全监管系统、GIS呈现、语音对讲调度、远程监控自动逃逸报警系统、自动过磅、远程操控、会议系统设备等。过磅处建立UPS电力保障、过磅设备、360度云台、枪机、室内、自动抓拍、雷达、自动车牌识别等对企业过磅处全天候自动监测过磅及逃逸报警。采场采用从全面到局部的清晰思路建立安全监管，360度云台首先一个视觉完成整个采面进行安全监管，细节部分或局部通过云台变焦、旋转、拉近、放大进行全面监管。通过软件系统功能在中心远程完成台阶、边坡高度测量，自动进行采面痕迹跟踪等安全管理。

2.建设步骤

全县现有非煤矿山企业36座（不含2019、2020年新出让矿权9座）。其中地下矿山2座、露天矿山34座。正常生产、建设矿山17座（含因手续原因停止生产、建设6座）。按照积极稳妥分步推进的原则分批次开展平台建设工作。中心平台及石头山采石场（试点）于2022年2月28日前建成投入使用，其余待预算资金到位后进行建设。

3.建设工期

(1)宣传调研阶段（2021年12月1日至12月15日）。

(2)组织实施阶段（2021年12月16日至2022年3月1日）：

①2021年12月30日前完成项目供应商的确定及实地踏勘和政策宣传工作。

②2022年1月30日前完成税收征管准运系统工程建设（监控系统、地磅秤设置、光缆铺设及其附属工程）、监控中心工作人员业务培训、监控中心组建及基本规章制度制定工作。

③2022年2月28日前完成税收征管准运系统试运行。

④2022年3月1日，平台正式运行。

(四)项目绩效目标设定情况

应急管理局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标。

总体目标：为提升全县非煤矿山安全监管信息化水平，规范非煤矿山税费征管，实现非煤矿山安全生产和税收整改深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库。

年度目标：找准全县非煤矿山企业安全监管工作中的重点难点，以强化安全监管措施，实现企业本质安全为出发点，整合资源，实行整体规划，严格标准，统一实施，强化监管。

根据上述项目年度目标，应急管理局申报的年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非煤矿山信息化平台企业端建设数 | ≥20户 |
|  |  | 中心平台建设数 | 1套 |
|  | 质量指标 | 信息化平台运行故障率 | ≤10% |
|  | 时效指标 | 设备部署及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络信息费用 | ≤30万元 |
|  | 可持续性影响指标 | 系统全年正常运行时长 | ≥3000小时 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |

根据应急管理局提供的预算绩效目标申报表，存在申报表填列不规范完整，设定的年度目标未清晰表述在项目总体目标下年度工作内容和数量，未充分、恰当描述项目的主要内容；设定的绩效指标不充分全面，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；设定的三级指标未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标，产出指标性质界定不清晰明确。

根据上述情况，绩效评价组在与应急管理局充分沟通一致后，根据项目具体实施内容，结合项目设定的背景、目的及依据等，将项目个性指标及指标值设定如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非煤矿山企业税费征收增长率 | ≥30% |
|  |  | 税收跑冒滴漏现象有效遏制率 | 100% |
|  | 社会效益指标 | 计量监控设备及信息化平台正常运转率 | 100% |
|  |  | 矿区监控覆盖率 | 100% |
|  |  | 平台计量信息处理上报及时率 | 100% |
|  |  | 非煤矿山企业违章、违规问题和安全隐患查处整改率 | 100% |
|  |  | 政府采购执行率 | 100% |
|  |  | 非煤矿山应急事故预警准确率 | 100% |
|  | 生态效益指标 | 矿山地质灾害监测覆盖率 | 100% |
|  | 可持续性指标 | 安全生产信息化平台监控常态化、制度化和规范化 | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

(五)组织管理情况

1.项目实施主体。应急管理局为项目主管部门，按照政府采购管理规定，通过竞争性磋商的方式采购银鹏科技有限公司为项目实施单位，合同总价926,000.00元（平台系统+1个试点企业端），包括：设备、配件、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、保险、系统集成、调试等费用，合同约定：后期每座企业端监控系统建设工程款参照中标价每个矿山99,891.00元，工程结束按实际工程量进行结算，最高不得超过中标价的10%进行结算。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以合同约定、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，应急管理局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。由涉及到的相关处室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报应急管理局，应急管理局领导成员班子通过会议讨论决定项目经费支出安排。

4.资金安排标准或依据。《关于追加2021年部门预算的通知》（寻财预〔2021〕18号）、《关于批复2022年部门预算的通知》（寻财预〔2022〕1号）、《关于下达2022年省级应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（寻财行〔2022〕75号）合计安排项目预算资金3,900,000.00元。

5.财务管理。应急管理局制定了《寻甸县应急管理局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算执行《政府会计制度》。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，应急管理局成立了2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效自评组，并于2023年5月形成了《寻甸回族彝族自治县应急管理局2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据应急管理局提供的《2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效自评报告》，应急管理局2022非煤矿山安全生产信息化平台建设项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为92.50分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

7.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、22%、32%、30%。在此基础上设定14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度），设26个三级指标（详见后附“寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)项目支出评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由应急管理局提供。

四、综合评价情况及评价结论

应急管理局2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效评价综合评分76.33分，评价等级“中”（详见后附“寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

综合评价结论：2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目已实施完成部分建设内容，项目决策程序比较规范，项目实施过程管理较为合规，项目实施取得一定的产出成果和效益，切实规范了非煤矿山安全生产经营行为，提升了非煤矿山安全生产水平，对应急安全实现了全天候、无死角的监管，实现了非煤矿山安全生产和税收征管融合，基本有效遏制跑冒滴漏现象。但根据应急管理局提供的税费核查报告，截止绩效评价现场结束日，仅实现了对5家非煤矿山企业的监控。

五、绩效评价情况分析

(一)项目决策分析

项目决策满分16分，评价综合评分9分（占该项满分值的56.25%），具体情况如下：

1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与《寻甸回族彝族自治县“十四五”安全生产发展规划》及部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。应急管理局提供了《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿），但未提供项目立项批复文件或类似资料，也未提供事前论证等资料，无法分析其是否按照规定的程序申请设立、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等项目立项程序规范性情况。

2.项目所设定的绩效目标不合理，与实际工作内容不具有相关性，没有明确实际工作内容，没有清晰预期产出效益和效果，但项目实施内容符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划。项目申报的绩效指标不科学、不明确，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；设定的三级指标未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标，产出指标性质界定不清晰明确。

3.据应急管理局提供的《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿）、《非煤矿山安全生产信息化平台建设预算》和《2021年非煤矿山安全生产信息化平台先期建设预算》（具体内容见上述“一、(二)1.建设运行费用概算”），存在建设内容不明确，建设数量不准确等情况，且未提供实施方案批复等相关资料，如：企业端系统建设数量，实施方案与预算表数量不一致。

(二)项目过程管理情况分析

项目过程管理满分22分，评价综合评分17分（占该项满分值的77.27%），具体情况如下：

1.截止2022年12月31日，项目预算资金3,900,000.00元，根据项目支出台账，实际到位资金2,302,539.10元，资金到位率59.04%，主要是因财政资金情况和项目建设进度等因素所致。

2.截止2022年12月31日，项目实际到位资金2,302,539.10元，共计支付相关费用2,302,539.10元，预算执行率100%。

3.项目预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和预算批复的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资本性支出费用化、项目资金未按项目名称进行明细核算等情况。

4.项目财务管理和业务管理执行《寻甸县应急管理局财务管理制度》等内部控制制度和国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，政府采购程序等基本合法合规，但检查发现，存在项目资料保管分散、未及时整理归档，无项目实施方案批复等资料的情况。

(三)项目产出情况分析

项目产出满分32分，评价综合评分25分（占该项满分值的78.13%），具体情况如下：

1.《寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设实施方案》（送审稿）确定项目建设内容为：包括非煤矿山税控平台及安全监管系统，项目建设功能包括税控系统、安全监管系统、GIS呈现、语音对讲调度、远程监控自动逃逸告警系统、自动过磅、远程操控、会议系统设备等。过磅处建立UPS电力保障、过磅设备、360度云台、枪机、室内、自动抓拍、雷达、自动车牌识别等对企业过磅处全天候自动监测过磅及逃逸告警。采场采用从全面到局部的清晰思路建立安全监管，360度云台首先一个视觉完成整个采面进行安全监管，细节部分或局部通过云台变焦、旋转、拉近、放大进行全面监管。通过软件系统功能在中心远程完成台阶、边坡高度测量，自动进行采面痕迹跟踪等安全管理。全县现有非煤矿山企业36座（不含2019、2020年新出让矿权9座）。其中地下矿山2座、露天矿山34座。正常生产、建设矿山17座（含因手续原因停止生产、建设6座）。按照积极稳妥分步推进的原则分批次开展平台建设工作。中心平台及石头山采石场（试点）于2022年2月28日前建成投入使用，其余待预算资金到位后进行建设。项目概算总投资3,900,000.00元。

2.《非煤矿山安全生产信息化平台建设预算》确定项目建设内容为：中心平台建设1套、企业端系统建设25户、技术人员15人费用（按72000元/每人每年计算、包含五险）、企业端网络信息费25条、中心平台网络信息费1条、企业端系统及设备维护费25户、中心平台维护费1年，项目总投资5,080,000.00元。

3.《2021年非煤矿山安全生产信息化平台先期建设预算》确定项目先期建设内容为：中心平台建设1套、企业端系统建设10户、技术人员15人费用（按72000元/每人每年计算、包含五险）、企业端网络信息费10条（每条10,000.00元）、中心平台网络信息费1条、企业端系统及设备维护费10户（每户10,000.00元）、中心平台维护费1年，项目先期总投资3,280,000.00元。

上述3个资料，均无项目建设批复主管部门批复，缺乏较高的法定效力，致使绩效评价组无法确定项目产出数量及依据，进而无法确认完成及时性依据和产出成本依据。

截止2022年12月31日，项目先期建设内容已完成并验收合格，投入使用，但现场勘察指挥中心安全生产监管平台及10座非煤矿山企业端监控设备运转情况，发现10座非煤矿山企业端已安装的63台监控设备，仅15台设备在线，48台设备处于离线状态，且尚有2座非煤矿山前端监控信息未接入应急管理及指挥中心。

(四)项目绩效情况分析

项目绩效指标满分30分，评价综合评分25.33分（占该项满分值的84.43%），具体情况如下：

1.经济效益

根据应急管理局提供的2022年第四季度5家非煤矿山过磅数据与企业金三核心征管系统申报缴纳数据比对分析，税务核查5家企业补缴税款236,605.00元、滞纳金2,502.42元。根据应急管理局提供的2023年1至7月5家非煤矿山过磅数据与企业金三核心征管系统申报缴纳数据比对分析,税务核查2023年1至7月5家企业共入库税费246.96万元，较2022年度同期增加133.07万元，增长116.84%。规范非煤矿山税费征管，实现非煤矿山安全生产和税收征管深度融合，确保税收足额入库，有效遏制跑冒滴漏现象效果明显。

2.社会效益

(1)计量监控设备及信息化平台正常运转率：经现场勘查指挥中心安全生产监管平台及企业端监控点位运转情况，指挥中心安全生产监管平台正常运转，计量设备运转正常，但勘查发现已安装的10个非煤矿山前端监控设备共计63台，现场堪查时48台设备处于离线状态，仅15台在线，计量监控设备及信息化平台正常运转率61.90%。

(2)矿区监控覆盖率：经现场查看监控设备及信息化平台，已安装完成的10个非煤矿山前端监控点基本覆盖了矿区各个区域，矿区监控覆盖率100%。

(3)平台计量信息处理上报及时率：应急管理局每月监测的过磅数据由人工统计后于下月初上报至税务局，但根据指挥中心安全生产监管平台系统记录，存在部分车辆进场时空车未过磅的情况（空车重量由统计人员根据以前监测的数据填列），上报数据不完全精准及时。

(4)非煤矿山企业违章、违规问题和安全隐患查处整改率：根据指挥中心平台监控数据仅发现1例（发生18次预警）越界问题，应急管理局已及时核实，属树木移栽，已上报的超重及进场空车未过磅问题应急管理局未提供具体处理方案。

(5)政府采购执行率：项目通过竞争性磋商采购方式，确定了主体施工单位为银鹏科技有限公司，政府采购执行率100%。

(6)非煤矿山应急事故预警率：截止现场评议时点，未发生过应急事故情况。

3.生态效益

通过应急管理局指挥中心安全生产监管平台系统前端监控视频实时记录，及以前记录视频数据显示，已建设完成的10个非煤矿山前端监控点均覆盖矿区各个生产区域，实时监控矿区地质灾害情况。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，社会公众对应急管理局非煤矿山安全生产信息化平台建设项目开展情况的综合满意度为83.14%。

六、主要经验及做法

无。

七、存在的主要问题

(一)绩效目标管理职责履职不到位

2022年度，应急管理局根据资金下达文件，按资金来源及资金分项项目名称填报了《绩效目标申报表》共3份，申报项目预算资金合计3,900,000.00元，据《绩效目标申报表》分析，应急管理局该项目绩效目标管理方面存在如下主要问题：

1.绩效目标填列不规范、不准确，项目所设定的年度目标未清晰项目实施内容及具体的工作数量，不能完整反映项目产出效益和效果，无法评价是否符合正常的业绩水平。

2.绩效指标存在缺项、漏项的情况，如：“寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金（2021年）”未设置产出质量指标、产出时效指标；“寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金”未设置产出成本指标、社会效益指标；“2022年省级转移支付应急管理信息化建设专项资金”未设置产出数量指标。

3.绩效指标设定不充分全面，大部分指标未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。如：“寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金”未设置社会效益指标；“寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金（2021年）”设置的1个社会效益指标与指标性质不相关；“2022年省级转移支付应急管理信息化建设专项资金”仅设置1个社会效益指标。未就项目实施所带来的非煤矿山企业违章、违规问题和安全隐患查处整改、矿区监控覆盖、计量监控设备及信息化平台正常运转、非煤矿山应急事故预警、平台计量信息处理上报等方面设置社会效益指标。

4.部分分项指标设置不科学不合理，如：“2022年省级转移支付应急管理信息化建设专项资金”产出质量指标及指标值设置为“信息系统维护时间=1年、采购程序合规率=100%”，未就设备验收质量方面设置质量指标；“寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设专项资金”经济效益指标及指标值设置为“网络信息费用≤30万元”，与项目所带来的经济效益不相关。

上述预算绩效管理职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、第五十七条“……各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。

(二)资本性支出费用化

1.2022年3月第16号凭证“寻甸非煤矿山实时安全生产信息化监控系统建设项目首款”463,000.00元；2022年12月第19号凭证“付寻甸非煤矿山实时安全生产信息化监控系统建设项目尾款”1,039,495.00元，为支付寻甸县2021年非煤矿山实时安全生产信息化监控系统建设项目工程款,财务账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出-其他商品和服务支出”，未核算为“在建工程/建筑安装工程投资”。

上述资本性支出费用化、未规范执行“正确划分资本性支出与收益性支出”会计核算原则的情况，不符合《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”、第四条“待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。”和《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（一）项“基本建设项目应当由负责编报基本建设项目预决算的单位（即建设单位）作为会计核算主体。建设单位应当按照《政府会计制度》规定在相关会计科目下分项目对基本建设项目进行明细核算。”规定。

(三)项目资金未按项目名称进行明细核算

检查发现该项目资金账面仅根据资金来源分类支付相关项目款项核算，但未按规定以项目名称进行明细核算，也未建立项目台账辅助核算，不符合《政府会计制度》7101行政支出第二条“本科目应当分别按照‘财政拨款支出’、‘非财政专项资金支出’和‘其他资金支出’，‘基本支出’和‘项目支出’等进行明细核算，……同时在‘项目支出’明细科目下按照具体项目进行明细核算。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

(二)强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

(四)对“资本性支出费用化”、“项目资金未按项目名称进行明细核算”的情况，建议应急管理局调整相关账务。

附件：寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）       中国注册会计师：

中国•昆明                    中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日