寻甸县“磷石膏综合利用率有待提升”、政策资金

支持不到位整改落实情况公示表

| 反馈问题 | 1.磷石膏综合利用率有待提升 问题描述：磷肥制造行业磷石膏产生量巨大，但磷石膏综合利用产业化、规模化的成熟工艺技术不多，市场竞争力不强，综合利用率较低，大部分磷石膏堆存于尾矿库。以云峰化工为例，2020、2021年磷石膏产生量分别为115.05万吨、132.2万吨，而磷石膏综合利用率仅为15.12%、30.14%，导致累计库存量不断增加，高达1850.74万吨、1943.1万吨，尾矿库使用周期大幅缩短，为企业安全生产带来不确定性风险。如设计年限为20年的云南磷化小麦地尾矿库，运行10年后即将封场，后续面临“无地可填”的尴尬。 2.政策资金支持不到位 问题描述：云南省在长江经济带11个省市中尾矿库数量最多、尾矿类型较多、库存量较大，且大多数尾矿库位于位置偏远的深山，交通不便，污染治理及综合利用任务重，监管难度大，但调研发现，磷石膏综合利用在配套政策、资金投入等方面均需提高，亟待强化配套政策，加大资金投入，构建磷石膏无害化处置及综合利用技术创新平台和集约化技术。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | - 1.磷石膏综合利用率达到 32%以上。 - 2.积极向上争取磷石膏综合利用配套政策并落实到位。 |
| 整改措施 | 1.磷石膏综合利用率有待提升 整改措施：一是坚决推动“淘汰类”生产工艺与装备退出。组织整改范围内 企业严格比对《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》, 坚决淘汰磷化工企业使用的“淘汰类”生产工艺与装备。 责任单位: 县科学技术和工业信息化局 完成时限: 2023 年 12 月底 二是督促企业污染物稳定达标排放。严格执行国家环保法律法规，加强执法监测，对达标排放不稳定和排放不达标的企业，依法依规予以查处，督促指导企业制定整改方案，并限期完成整改。逾期未完成整改的，依法实施关停。 责任单位: 昆明市生态环境局寻甸分局 完成时限: 2023年 12 月底 三是加强磷石膏污染防治。贯彻落实《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》等法律法规，强化对有关企业的监督管理；督促有关企业建立健全磷石膏管理台帐，如实记录企业所排放磷石膏的数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治磷石膏污染环境的措施；严格执行排污许可制度的有关规定，切实加强磷石膏排放的源头监管。 责任单位: 昆明市生态环境局寻甸分局、中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司 完成时限: 2023 年 12 月底 四是强化磷石膏库的管理。按照磷石膏库管理的有关要求，2021 年 12 月底前组织对磷石膏库开展专项排查整治，对存在问题的磷石膏库，督促企业制定整改方案，做到一库一策、上账上册，督促整改落实；建立健全监管机制，严防磷石膏库可能产生的环境及安全风险，杜绝磷石膏库污染环境或安全事件的发生。 责任单位: 昆明市生态环境局寻甸分局、县应急管理局、中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司 完成时限: 2023 年 12 月底 五是加大推广应用力度。配合省级部门出台云南省磷石膏产品应用标准或技术导则；学习借鉴省外有关经验做法，加强磷石膏建材产品质量监管，加大磷石膏产品推广运用力度，拓宽磷石膏综合利用途径。 责任单位: 中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司 完成时限: 2023 年 12 月底 2.政策资金支持不到位 整改措施：一是支持磷石膏综合利用项目创建试点示范工程，组织开展磷石膏综合利用评价，积极争取上级财政资金扶持；合力推进磷石膏资源综合利用，磷石膏综合利用能力达80万吨以上，不断提升综合利用水平。 责任单位: 县发展改革局、县科学技术和工业信息化局、中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司 完成时限: 2023 年 12 月底 二是协同做好服务保障。加强对磷石膏综合利用项目备案、节能审查、环境评价等行政审批（许可）事项的服务指导；协同有关高校、科研机构及重点企业组织开展磷石膏资源综合利用技术研发攻关、推动研究成果的转化，支持磷石膏综合利用企业开展 重点实验室、技术创新中心建设；积极争取财政资金支持磷石膏资源综合利用，落实磷石膏资源综合利用企业税收优惠政策。 责任单位: 县发展改革局、县科学技术和工业信息化局、 昆明市生态环境局寻甸分局、中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司。 |
| 开展的主要工作及成效 | 严格对照《明盟中央调研组赴昆明等地开展长江生态环境保护民主监督工作的调研报告》指出问题，主动认领共性问题，认真查找个性问题，严格整改标准，创新工作方法，细化工作举措，确保整改工作务实、过程扎实、结果真实、经得起检验通过全面开展摸底排查，明确整改类别及要求，分类实施整改。我县磷石膏企业未使用的“淘汰类”生产工艺与装备，污染物稳定达标排放，严格执行排污许可制度，已建立磷石膏管理台帐。通过对磷石膏库开展专项排查检查，未发现不符合相关规范事项。已制定整改实施方案，明确任务、细化措施、抓好落实，寻甸县磷石膏综合利用能力达100万吨/年以上，磷石膏综合利用水平显著提升，2023年12月底综合利用率可以达到32%以上。 2023年市级下达中化云龙综合利用磷石膏制30万吨/年粒状水泥缓凝剂项目投资补助137.05万元，磷石膏综合利用补助201.41万元。资金已办理申请拨付手续，待财政支付。 |
| 责任单位及责任人 | 责任单位：寻甸县科学技术和工业信息化局 责 任 人：谢军 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至xdxkgxj@163.com。联系方式：62662529。 |

公示单位：寻甸县科学技术和工业信息化局

2023年 11 月28日