
寻甸县土地储备中心G2020016等地块土地收储成本专项资金绩效自评报告
（2023年度）
部门名称（公章）：寻甸县土地储备中心

项目单位： 寻甸县土地储备中心

主管部门： 寻甸县自然资源局

项目名称： G2020016等地块土地收储成本专项资金

绩效自评日期： 2024年3月
2024年3月
评价小组成员：
	评价小组
机构职位
	姓名
	职务/职称
	所属
单位/处室
	签字

	组长
	姚忠云
	主任
	寻甸县土地储备中心
	

	副组长
	李正玉
	副主任
	寻甸县土地储备中心
	

	成员
	赵禹
	综合科科长
	寻甸县土地储备中心
	

	成员
	杨学昆
	储备科科长
	寻甸县土地储备中心
	

	成员
	段陆珍
	财务科科长
	寻甸县土地储备中心
	

	成员
	袁嘉
	会计
	寻甸县土地储备中心
	

	报告撰写人（签字）：
年  月  日

	评价工作负责人（签字）：
年  月  日


目录
一、 项目基本情况
 

（一）项目概况
 

（二）项目绩效目标

（三）项目组织管理情况
 
  

二、绩效评价工作开展情况
 

（一）评价的目的和依据
 

（二）绩效评价工作方案制定过程
 

（三）绩效评价原则、评价方法


（四）绩效评价工作过程
 

（五）绩效评价的局限性
 

三、综合评价情况及评价结论 

（一）绩效评价综合结论
 

（二）绩效目标完成情况


四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析 

五、主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析 

七、建议和改进措施

八、其他需要说明的问题

附件一：成本效益分析报告
 
附件二：评价指标
 
附件三：工作底稿
 
附件四：问卷调查
 
附件五：项目收入支出决算表
寻甸县土地储备中心2023年重大项目支出

绩效自评报告
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2024]1号文件要求，我中心对2023年度国有土地收储成本专项经费项目管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告以下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

G2020016号地块位于仁德街道办事处欣荣街以南、锦绣中央广场项目东北角，土地用途为城镇住宅用地，面积54.6735亩；G2020017号地块位于仁德街道办易白公路以南，属寻甸县2019年第四批次城镇建设用地，土地用途为零售商业用地、其他商服用地等，面积13.5135亩。
2、项目实施内容及完成情况

2023年土地储备中心计划完成土地出让面积460亩，土地出让收入1.38亿元。按净地出让标准完成征地拆迁，达到三通一平，出具规划条件。地块出让按期完成率90%，完成及时率90%，储备土地日常巡查及时率90%。截至2023年12月31日，我单位实现土地出让收入18.72亿元，取得了较好的社会效益与经济效益：一是提高地方财政收入，促进县域经济发展，提升县域竞争力；二是保障县土地供应工作，优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化；三是有效利用土地资源，保护生态环境，提升县城形象；四是保障全县土地市场可持续发展，为持续创建国家园林县城、生态文明县城奠定基础。

3、资金安排情况

G202016号地块收储成本6000万元。G202017号地块收储成本1000万元。

（二）项目绩效目标

1、总目标：统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置，编制并组织实施全县土地收储规划和计划；负责县级土地收储工作，承担与市场土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。

2、年度目标：2023年土地出让收入不低于1.38亿元；完成土地收储、供应及成本评审工作，实现土地出让金全额缴入国库及土地收储成本、收益返还。

组织及管理情况

国有土地收储项目由县土地储备中心负责实施，包含：负责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置，编制并组织实施全县土地收储规划和计划；负责县级土地收储工作，承担与市级土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作；负责土地储备资产管理，统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作，承担土地储备资金的筹措与管理工作；负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规，汇总分析全县土地储备工作进展情况，为全县经济社会发展提供土地资源信息服务；负责土地储备平台和制度化建设，建立公开、公平、公正的土地市场秩序，为全县经济社会发展提供土地资源保障；负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作；负责县土地储备委员会日常工作。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的和依据。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1、前期调研。成立绩效评价领导小组。

2、研究文件。熟悉财政下发的绩效评价相关文件，掌握绩效评价工作方法。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。制定符合本单位本项目的个性化的绩效指标评价体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2、绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）接受委托，确定审计评价组。

（2）培训审计评价组成员。

2、组织实施

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

（4）现场评价。评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3、分析评价

（1）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

（2）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（4）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成绩效评价工作底稿。

（6）形成评价结论并撰写评价报告。

（五）绩效评价的局限性。

由于本次绩效评价工作人员均为我中心领导及工作人员，不具有专业的绩效评价经验，故本绩效评价报告结果有一定的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论
寻甸县土地储备中心国有土地收储项目财政支出绩效自评，并出具了《寻甸县土地储备中心重大项目支出绩效自评报告》，根据该报告，寻甸县土地储备中心国有土地收储项目财政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为90分、自评结果等为“优”。

绩效目标实现情况

完成土地收储、供应及成本评审工作，实现土地出让金全额缴入国库及土地收储成本、收益返还。
绩效评价指标分析

项目决策情况分析

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.3分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.3分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.3分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.3分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.3分；项目按照规定的程序申请设立，得0.3分；审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.7分；项目有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.4分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.3分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.3分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分；项目预算编制经过科学论证，得0.5分；项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分；项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；项目预算确定的项目投资额或资金量与工作作任务相匹配，得0.5分；项目预算资金分配依据充分，得1分；项目资金分配额度合理，得0.5分；项目预算资金分配与项目单位或地方实际相适应，得0.5分。
项目过程情况分析

实际资金到位率为100%，得2分；项目资金按照计划执行，预算执行率100%，得2分；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分；中心已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分；遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得2分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。
项目产出情况分析

土地收储按计划完成，实际完成率100%，得15分；完成征地拆迁，达到三通一平，质量达标率为100%，得10分；项目按时完成，完成及时率100%，得10分；土地收储实际成本与计划成本一致，成本节约率为0，得0分。
项目效益情况分析

项目实施所产生的社会效益是保障县土地供应工作，优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化，得7分；经济效益是通过项目实施，实现土地出让收入，提高地方财政收入，促进县域经济发展，提升县域竞争力，得6分；生态效益是有效利用土地资源，保护生态环境，提升县城形象，得4分；可持续影响是保障全县土地市场可持续发展，为持续创建国家园林县城、生态文明县城奠定基础，得3分；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度为100%，得10分。

五、主要经验及做法

在以后年度项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题及原因分析

1、我单位在项目资金管理和使用方面制度不够完善。

2、全县政府储备土地涉及量大、面广，土地收储资金不足，融资渠道较少。
七、建议和改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，进一步完善项目资金管理制度。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

八、其他需要说明的问题

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

（1）经济性：项目实施按批复的实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复方案概算，项目总概7000万元，项目实施总投入4364.37万元。

（2）效率性：本项目开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日，按照实际发生的土地收储情况，我中心积极及时组织实施项目，认真完成项目任务和支出项目资金；

（3）有效性：通过项目实施，实现土地出让收入，提高地方财政收入，促进县域经济发展，提升县域竞争力。
2.效益性分析
保障县土地供应工作，优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化。

（3）生态效益

有效利用土地资源，保护生态环境，提升县城形象。

（4）社会公众满意度

通过对11份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县土地储备中心收储项目开展情况比较满意。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县土地储备中心保障全县土地市场可持续发展，为持续创建国家园林县城、生态文明县城奠定基础。
附 2

寻甸县土地储备中心2023年项目支出绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	得分
	指标解释
	       指标说明

	决策

（10 分）
	项目立项
（3 分）
	立项依据充分性（1.5 分）
	1.5分
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职 责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（是，0.3 分；否，0 分）

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（是，

0.3 分；否，0 分）；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（是，0.3 分；否，0 分）；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（是，0.3 分；否，0 分）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（是，0 分；否，0.3 分）

	
	
	立项程序规范性

（1.5 分）
	1.5分
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立（是，0.3 分； 否，0 分）；

②审批文件、材料是否符合相关要求（是，0.5 分； 否，0 分）；

③事前是否已经过必要的可行性研究（0.2 分）、专

家论证（0.1 分）、风险评估（0.1 分）、绩效评估（0.2 分）、集体决策（0.1 分）；

	
	绩效目标
（3 分）
	绩效目标合理性

（1.5）
	1.5分
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：

（如未设定预算绩效目标、也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标（是，0.5 分；否，0 分）

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性

（是，0.4 分；否，0 分）；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（是，0.3 分；否，0 分）；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

（是，0.3 分；否，0 分）。

	
	
	绩效指标明确性

（1.5）
	1.5分
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标

（是，0.5 分；否，0 分）；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（是，0.5 分；否，0 分）；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应（是，0。5 分；否，0 分）。

	
	资金投入
（4 分）
	预算编制科学性

（2 分）
	2分
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，
资金额度与年度目标是否相适
	评价要点：

①预算编制是否科学论证（是，0.5 分；否，0 分）

②预算内容与项目内容是否匹配（是，0.5 分；否，0 分）；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制


	
	
	
	
	应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合

理性情况。
	（是，0.5 分；否，0 分）；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作作任务相匹配（是，0.5 分；否，0 分）。

	
	
	资金分配合理性

（2 分）
	2分
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情

况。
	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分（是，1 分；否，0 分）；
②资金分配额度是否合理（0.5 分），与项目单位或地方实际是否相适应（0.5 分）。

	过程

（15 分）
	资金管理
（8 分）
	资金到位率

（2 分）
	2分
	实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率（得分）=(实际到位资金/预算资金)×100%×2

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

	
	
	预算执行率

（2 分）
	2分
	项目预算资金是否按照计划执 行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率（得分）=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×2

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	
	
	资金使用合规性

（4 分）
	4分
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规 定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（是，0.5 分；否，0 分）

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是，0.5 分；否，0 分）；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（是，1 分；否，0 分）；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是，
0 分；否，2 分）。

	
	组织实施
（7 分）
	管理制度健全性

（2 分）
	2分
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全， 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度

（是，1 分；否，0 分）；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（是，

1 分；否，0 分）。


	
	
	制度执行有效性

（5 分）
	5分
	项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况
	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（是，1 分； 否，0 分）

②项目调整及支出调整手续是否完备（是，1 分；否，
0 分）；

③项目合同书（0.5 分）、验收报告（0.5 分）、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（是，1 分；否，0 分）。

	产出

（45 分）
	产出数量
（15 分）
	实际完成率

（15 分）
	15分
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	实际完成率(得分)=（实际产出数/计划产出数）

×100%×15

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	
	产出质量
（10 分）
	质量达标率

（10 分）
	10分
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率（得分）=（质量达标产出数/实际产出数）
×100%×10

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	
	产出时效
（10 分）
	完成及时性

（10 分）
	10分
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

提前和按时完成 10 分，每推迟一个月扣 2 分，扣完为止。

	
	产出成本
（10 分）
	成本节约率

（10 分）
	0分
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程

度。
	成本节约率（得分）=[(计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×10

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

	效益

（30 分）
	项目效益
（30 分）
	实施效益
（20 分）
	20分
	项目实施所产生的效益
	项目实施所产生的社会效益（7 分）、经济效益（6 分）、生态效益（4 分）、可持续影响（3 分）等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

	
	
	满意度（10 分）
	10分
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程

度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

得分=汇总满意度×10

	合计
	
	
	90
	
	


附件3
工作底稿
	A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿

	项目名称：寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年土地收储项目支出

	评价机构：寻甸回族彝族自治县土地储备中心自评领导小组

	指标解释
	按照《附件2：项目支出绩效评价指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。

	指标权重
	指标权重100分

	
	指标权重设定的依据、理由：参考附件2

	评价标准
	指标标杆值：参考附件2

	
	指标标杆值依据：参考附件2

	
	指标评分细则：参考附件2

	数据来源及取数方式
	通过评价小组自评的方式，按照附件2的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。

	评价结果
	寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分90分。寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分90分，评价结果为“优”。

	
	指标得分：90分


附件4

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年部门项目支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:11份  收回问卷：11份  有效问卷：11份
	标题序号
	问题内容
	选项内容
	标准分值
	问卷数

	1
	您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？
	A.经常到基层调研 
	10
	11

	
	
	B.偶尔到基层调研
	5
	0

	
	
	C.从不到基层调研  
	0
	0

	2
	您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ 
	A.多渠道反映 
	10
	11

	
	
	B.单一渠道反映 
	5
	0

	
	
	C.无渠道反映 
	0
	0

	3
	您向该部门反映的问题是否得到反馈？ 
	A.及时得到反馈
	10
	11

	
	
	B.反馈但不及时
	5
	0

	
	
	C.未反馈 
	0
	0

	4
	您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？
	A.较好
	10
	11

	
	
	B.一般 
	5
	0

	
	
	C.差 
	0
	0

	5
	您认为该部门办事程序是否合理？
	A.程序比较合理
	10
	11

	
	
	B.程序基本合理
	5
	0

	
	
	C.程序复杂 
	0
	0

	6
	您认为该部门办理事务是否方便？
	A.方便，高效
	10
	11

	
	
	B.方便，效率一般
	5
	0

	
	
	C.不方便，效率低
	0
	0

	7
	您认为该部门在土地收储及管护做的如何？
	A.较好
	10
	11

	
	
	B.一般
	5
	0

	
	
	C.差
	0
	0

	8
	您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？
	A.非常满意 
	10
	11

	
	
	B.基本满意
	5
	0

	
	
	C.不满意
	0
	0

	9
	您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？
	A.非常满意
	10
	11

	
	
	B.基本满意
	5
	0

	
	
	C.不满意
	0
	0

	10
	您对该部门工作现状的总体评价？
	A.非常满意
	10
	11

	
	
	C.基本满意 
	5
	0

	
	
	D.不满意
	0
	0

	问卷总分
	　
	
	1100

	有效问卷份数
	　
	　
	11

	问卷综合得分
	　
	　
	100


附件5 

2023年项目收入支出决算表
单位：元
	项目
	资金来源
	支出数
	年末结转和结余

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	合计
	财政拨款
	其他资金
	合计
	财政拨款
	其他资金
	其中：财政拨款结转和结余

	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	财政拨款结转

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	合计
	46516042.46
	46516042.46
	
	46516042.46
	46516042.46
	
	
	

	2010301
	行政运行
	1389630.99
	1389630.99
	
	1389630.99
	1389630.99
	
	
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	152380.32
	152380.32
	
	152380.32
	152380.32
	
	
	

	2101102
	事业单位医疗
	79230.39
	79230.39
	
	79230.39
	79230.39
	
	
	

	2101103
	公务员医疗补助
	50145.80
	50145.80
	
	50145.80
	50145.80
	
	
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	6796.08
	6796.08
	
	6796.08
	6796.08
	
	
	

	2120801
	征地和拆迁补偿支出
	14992283.39
	14992283.39
	
	14992283.39
	14992283.39
	
	
	

	2120802
	土地开发支出
	15172592.35
	15172592.35
	
	15172592.35
	15172592.35
	
	
	

	2120803
	城市建设支出
	5764111.59
	5764111.59
	
	5764111.59
	5764111.59
	
	
	

	2120806
	土地出让业务支出
	1719181.39
	1719181.39
	
	1719181.39
	1719181.39
	
	
	

	2120899
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	1258697.16
	1258697.16
	
	1258697.16
	1258697.16
	
	
	

	2129999
	其他城乡社区支出
	5800000.00
	5800000.00
	
	5800000.00
	5800000.00
	
	
	


PAGE  
2

