塘子街道国民经济和社会发展第十四个五年

规划纲要

2021年5月11日

目    录

序  言	1

第一章  发展基础与面临形势	2

一、发展基础	2

二、面临短板	6

三、规划目标	6

四、规划原则	8

五、规划重点	9

第二章  塘子街道概况与规划背景	11

一、发展环境分析	11

二、塘子街道概况	13

三、主要目标	15

第三章  塘子街道发展条件与战略	17

一、发展条件分析	17

二、发展定位	18

三、构建社会经济发展新格局	18

第四章  辖区空间管制规划	23

一、规划目标	23

二、空间管制规划	23

第五章  辖区集镇、社区体系规划	24

一、辖区集镇、社区体系现状	24

二、辖区规划总体思路	24

三、辖区体系规划	25

四、辖区重要公共设施配建	27

五、美丽乡村建设导则	28

第六章  道路交通规划	30

一、辖区交通现状	30

二、道路系统规划	30

第七章  绿化景观规划	32

一、规划现状	32

二、绿化景观规划	32

三、加强林草生态建设	35

四、强化湿地资源保护	35

五、加强生物多样性保护	35

第八章  环境保护规划	39

一、环境保护目标	39

二、环境质量要求	39

三、环境保护措施	39

第九章  水利设施规划	41

一、水库建设	41

二、人畜饮水	41

三、沟渠建设	42

四、泵站建设	42

五、水库联通	42

第十章  畜牧业发展	43

一、肉牛养殖	43

二、苗鸡产业	43

三、生猪产业	44

四、特色现代农业	44

第十章  产业项目规划	46

一、云集社区	46

二、麦场社区	46

三、三支龙社区	47

四、易隆社区	48

五、坝者社区	49

六、塘子社区	50

七、团结社区	51

八、钟灵社区	51

第十一章  保障措施	53

一、加强组织领导	53

二、强化项目实施	53

三、做好项目协调服务	54

四、大力维护社会稳定	55

序  言

“十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接的关键时期。塘子街道将在县委县政府的正确领导下，紧紧依靠全体干部群众，统筹谋划，准确把握现实基础和发展机遇，坚持以人民为中心的发展思想，实施改革创新发展战略，系统提出“十四五”时期经济社会发展的基本思路、目标定位和发展战略，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及中央、省市关于高标准做好“十四五”规划的重大决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，突出塘子特色，主动融入滇中新区，推动经济社会高质量发展。

《塘子街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）是依据习近平总书记考察云南重要讲话精神以及中央、省、市关于高标准做好“十四五”规划的重大决策部署，按照县委、县政府对塘子街道发展的要求，结合塘子街道实际情况和未来发展需求编制。

第一章  发展基础与面临形势

一、发展基础

- 党的建设全面加强。结合基层党建目标任务，开展系列基层党建活动，完成好党建扶贫“双推进”、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、基层党组织“联建共建”、“基层党建提升年”、“党员固定活动日”和“两学三比”等主题活动。开展基层党建示范点创建工作，钟灵社区小海梨树湾联合党支部和岚亚苗鸡养殖专业合作社党支部被市委组织部命名为2017年度昆明市基层党建示范点，塘子街道为民服务中心被命名为昆明市2017年度“四星级”为民服务中心。成功创建昆明市五星级党支部7个、四星级党支部3个。全面贯彻党风廉政建设责任制和领导班子“一岗双责”责任制，狠抓领导干部廉洁自律，严格执行谈心谈话谈话、函询制度，严格落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的相关规定。深入开展党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等专题宣讲学习。通过党工委中心组学习，组织举办意识形态专题培训班，开展“万名党员进党校”培训进一步压实党员干部培训教育。

脱贫攻坚成效显著。始终坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，以“两不愁三保障”为目标，以“六个精准”“七个一批”为抓手，众志成城、持续攻坚，全街道626户2316人贫困人口全部脱贫出列，贫困发生率降为0。成立“七个一批”专项工作组，统筹推进脱贫攻坚各项工作。深作“党支部+”文章，串起脱贫增收链，不断提升党建扶贫“双推进”水平。以“党支部+合作社+贫困户”模式，遴选岚亚、麦扬、忠伦、汤河源4个养殖合作社和农业科技有限公司，扶持贫困户开展苗鸡、肉牛养殖和蔬菜种植，带动建档立卡贫困户增收致富。依托易地扶贫搬迁、集中安置、农村危房改造等各项政策，投入资金近8000万元，狠抓“三房”建设，农村危房全部清零，实施农村危房改造1627户，其中拆除重建1445户，修缮加固182户；易地搬迁山后村33户，石子坡10户；集中安置小横山93户、石板沟35户。加大扶贫小额贷款政策宣传力度，发放扶贫小额贷款312户，发放贷款金额1488万元。坚持“志”“智”双扶。不断深化“两学三比”、“自强、诚信、感恩”、“三讲三评”活动，进村入户召开座谈会、院坝会、火塘会，深入交心谈心，广泛宣传扶贫政策，讲清扶持政策、扶持项目、扶持措施，引导群众移风易俗摒弃陈规陋习，深度激发群众感恩奋进的内生动力，破解精神匮乏“不怕穷”的“硬骨头”。

社会事业稳定提升。完成劳动力转移就业11318人，完成新增农村劳动力转移培训4916人（含建档立卡），完成新增农村劳动力转移就业人数5263人，新增转移收入5983万元。城乡居民社会养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率100%，城市和农村低保均做到应保尽保，切实发挥民生保障工作兜底作用。严格落实义务教育阶段零收费、“两免一补”政策、义务教育阶段营养餐补助和学前教育家庭贫困儿童补助等在校学生资助政策，有序推进义务教育均衡发展和教育“改薄”项目建设。不断强化8个社区社区卫生室标准化建设，严格按照“一户一策、一人一策、一病一策”的工作要求，实现建档立卡贫困户签约率100%；严格落实健康救助政策，建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险。全年重点强化特种设备安全、危险化学品安全、非煤矿山安全、人员密集场所消防安全等专项整治，深入开展安全生产调查摸底，宣传法律法规，制定应急预案，及时消除安全隐患。适时召开防汛减灾工作会议传达上级相关通知和要求精神，对街道防汛形势进行分析研判，完善街道总体应急预案和11个水库坝塘、12个地质灾害点应急预案，切实加强汛情监测，加强重点行业管理，强化应急值守和信息报送，及时做好物资储备等后勤保障工作。

基础设施不断夯实。全力协调整合各类扶持资金2亿多元，着力改善道路交通、农田水利、教育卫生、电力、广播电视、村组活动场所等基础设施，实施地质灾害治理、人畜饮水、村庄基础设施建设、农村环境综合整治等项目。加快水、电、路等农村基础设施建设，群众生产生活条件进一步改善。完成8个社区及34个村组的活动场所建设，实施人畜饮水、沟渠支砌、水库坝塘建设等水利基础设施项目27个，农田水利条件进一步改善，饮水安全得到保障。完成农村电力工程项目52项，实施通村道路硬化112公里、村间道路硬化96公里。过境的320国道、省道土金线、县道易天线全面修复。实施中心学校、各社区小学教育“改薄”项目20个，实现8个社区及所辖学校、卫生室通电、广播电视、宽带、移动网络全覆盖。群众生产生活条件得到进一步改善，自身发展能力不断提升，农业农村发展造血功能得到增强。扎实推进人居环境提升整治，先后实施了小海新村易地扶贫搬迁项目、石子坡易地扶贫搬迁项目；小横山和石板沟两个宜居农房集中安置点建设；实施了云集刘家庄、团结大滴水、塘子腊水田、小滑坡、上石头嘴等5个特困村整村提升改造工程；实施了垂杨柳、小瓦匠、小河边、干海子、小滑坡、易隆等6个美丽乡村建设项目；实施了小海、塘子大村等2个民族团结示范村项目。通过项目实施村庄道路硬化、风貌提升改造、厕所和垃圾房建设、村庄绿化、亮化，村庄基础设施、人居环境得到明显提升，村容村貌焕然一新。完成凤龙湾特色小镇大坝者村80余户农户的破旧房屋、烤房、围墙拆除工作，环村公路硬化，沿村河道堤岸加固，集贸市场建设土地征收等相关工作。

社会综合治理取得成效。进一步加大工作力度，围绕政法综治维稳（平安建设）的各项工作要求，攻坚克难，突出对重点区域、重点场所、重点人员、重点事项的清单化管理和动态跟踪处理，不断强化对各类矛盾纠纷的排查、处理和化解，加大普法教育和法治宣传教育频次和力度，深入社区、学校、企业等广泛开展扫黑除恶、综治维稳、平安建设、命案防控、铁路护路、反邪防邪、反恐等主题法治宣传教育活动，努力构建“群防群控、联防联控、共建共治”的工作格局，不断推动“法治塘子”建设再上新台阶。

二、面临短板

在取得一定成绩的同时，塘子街道在发展过程中也存在一定的短板和困难。一是南北向交通体系已初具规模，交通通畅，塘子街道是寻甸的南大门，但东西向交通条件仍较差，发展外向型产业阻力较大。二是特色农业已有一定基础，已初步形成规模，但特色产业还较分散，管理不到位，现状展现出“养得住、走不出”的局面。三是塘子街道旅游资源丰富，但品牌特色不突出，旅游产品没有规范游线、无完备的综合服务设施。四是社区和集镇职能较为单一，单核心发展模式即将淘汰。五是基础设施及公共配套设施有待完善。六是一产基础根固，如何改善群众思想，加强素质建设，真正做到“产业—思想”方面一产至三产的转变还有待加强。七是因全县工业规划布局调整，塘子工业片区已不在全县工业发展规划范围，新增工业项目无法审批落地，行业主管部门也对塘子原工业片区相关企业监管有所弱化。八是区位优势体现方面，虽然塘子街道地处昆明、曲靖两市交汇地带，同时处于嵩待工业经济走廊地带，但区位优势没有得到充分发挥。

三、规划目标

通过对塘子街道社会、经济、环境资源条件的综合分析和合理规划，促进塘子街道的社会经济不断深入发展，主要经济指标稳步增长，特色产业、乡村旅游、农旅融合形成完整产业链，并带动其他产业发展；农民居住条件进一步改善，医疗保障水平明显提高；加快发展教育，不断加大投入，完善基础设施，改善教育教学条件，促进教育均衡发展；进一步完善基础设施，统筹发展文化体育事业、保障群众生活便利、丰富精神文化生活；提高医疗保险、社会养老保险参保率，保障民生。

把经济结构调整作为街道经济发展的重点任务，以市场需求为导向，大力推进农业产业化经营，抓龙头带农，抓科技兴农，抓基地扶农，抓市场活农，促进传统农业的优化升级，提高农业的整体效益。加强产业实用技术培训推广，积极探索“公司＋基地＋农户”、“公司＋协会＋农户”、订单生产等农业产业化经营模式，大力发展专业合作组织，提高生产组织化程度，增强主导产业抵御市场风险的能力。

把壮大民营经济作为发展的出路。促进民营经济的整体提升和群体拓展，不断督促和引导规模企业，通过建立现代企业制度，实施强强联合，以龙头优势辐射带动民营经济整体水平的迅速提升；通过典型引路、示范带动、结对联谊、政策扶持等措施，鼓励支持更多的农户介入务工经商，壮大民营经济群体规模，扩大富裕面；通过龙头企业带动小业户群体的发展，激励促动中小企业在现有基础上增强技术创新能力，提高市场竞争能力。同时，高度重视劳务输出，鼓励务工能人返乡创业，发展地方经济。

把培育特色经济作为主攻方向。结合街道资源状况、交通区位、产业结构等综合因素，坚持一乡一业，一村一品，整体推进，打造自己的特色，扩张自己的优势，建立自己经济发展的“坐标系”，大力培植“人无我有、人有我优、人优我特”的市场“亮点”，开辟适合自己发展的新路子，形成布局合理、区域集中、专业化程度高的产业格局。

把加快推进乡村振兴作为社区经济发展的有效载体。树立新发展理念，合理利用土地资源，引导群众盘活农村基础设施和闲置资产，多渠道发展农业产业，坚持发展支柱产业，加快培育乡村旅游新业态，不断繁荣社区经济。

把推进招商引资作为发展的强力支撑。努力造就一批专业招商队伍，实现招商工作的良性循环和引资层次的不断提升；围绕上下游项目配套，在产业招商上求突破，把少数民族文化特色、人文特色、创新特色和资源特色炒热、品牌叫响、形象提升，通过特色招商，实现资本和产业的集聚，推动街道经济的快速健康发展。

规划期限：2020年～2025年

规划范围：辖区规划范围为塘子街道行政区范围。

四、规划原则

1.区域协调发展原则

塘子街道的总体规划必须立足于昆明市及寻甸县的全局考虑，充分分析集镇发展的外部区位条件和自身优势，从区域协调发展的角度出发，合理确定塘子街道在寻甸县域作为中部集镇的作用和定位，以及与区域内其他城镇的关系，优势互补、协同建设发展，通过区域内城镇互补合作促进塘子街道自身的社会经济发展。

2.可持续发展原则

塘子街道的发展以区域社会经济发展战略为指导，谋求产业调整、人口转移布局与综合交通、市政基础设施布局、生态环境建设、空间形态的整合等各方面相协调，实现城乡一体化的可持续发展。

3.生态优先发展原则

塘子街道以山水交融、生态资源丰厚为其自然环境特色。规划应以生态发展为原则，在优先保障水源保护区建设的前提下，充分利用区内的自然条件及其环境特色，形成具有塘子街道集镇特色的生态环境格局，提升塘子街道人居环境质量。

4.远期发展与近期建设相结合的原则

总体规划的实施是一个长期、动态的建设过程，理想与现实兼顾，远期发展与近期建设相结合，充分考虑城镇的现状条件，统一规划、分步实施，合理确定各期的建设目标和任务，确保规划方案具有可操作性，促进规划方案的贯彻实施

五、规划重点

按照寻甸县委、县人民政府提出的高质量建设“四区一城”的发展思路，结合我街道资源、区位优势，突出塘子街道民族文化与旅游文化，以市场为导向抓紧龙头企业发展，加快现代农业、可持续工业发展，建设区域性农产品加工和温泉旅游度假中心、充分发挥塘子街道农特产品与旅游资源的优势，舞动党建工作龙头，开展平安塘子创建，推进社会主义新农村建设，实现诚信塘子、平安塘子、和谐塘子建设目标。

本次规划重点解决以下问题：

1.着眼于昆明市域、寻甸县域城镇体系的发展要求，合理确定塘子街道集镇的性质、规模和发展方向。

2.综合考虑塘子街道产业、人口控制、居民发展区、居民点等各方面的协调规划布局。

3.适应塘子街道集镇社会经济发展的要求，尊重自然条件和历史基础，构筑合理的集镇空间发展格局。

4.加强对城镇空间特色的营造，注重在城镇中心、绿地水系规划中应用现代设计手法，建构富有特色的小城镇景观风貌。

5.综合考虑塘子街道与周边地区在重大基础设施和生态环境保护等方面的协调发展。

6.合理安排城镇发展时序，协调城镇近期建设与远期发展的关系。

- 第二章  塘子街道概况与规划背景

- 一、发展环境分析

1.区域发展条件的变化

随着寻甸县城市建设步伐的不断加快，对辖区范围内村镇建设重视力度加大，一方面引进外资，另一方面政府多方筹措资金，已成为今后发展的主要外部动力。

寻甸县乡镇拆并造成塘子前些年规划建设工作的滞后，现塘子成立街道办事处，城镇一体化建设将不断加快，塘子街道经济将不断向前发展，但自身具有局限性，所以亟需进行编制塘子街道国民经济和社会发展规划，以更好的指导和服务塘子街道今后的发展。

随着我国对外开放战略的进一步加深和与东盟国家、南亚国家关系的不断改善，昆明已成为国家对外开放的前沿，其独特的区位，使之成为我国西南的重要门户和我国建设国际大通道的核心地区。

在国家空间战略布局中，提出要培育具有国家空间发展战略意义的五个核心地区和三个门户城市，它们是国家参与经济全球化竞争的龙头，也是引导国家实现全面发展的核心地区。其中，三个门户城市中昆明（西南）的大力建设将提升我国与周边国家的合作能力，成为陆路对外通道的重要支点。

寻甸县是滇中新区东片区的组成部分，随着滇中新区的发展，未来寻甸县与昆明的联系将日趋紧密，并逐渐向一体化的方向迈进。而塘子作为寻甸县的南大门且位于寻甸县与嵩明县的交界处，是滇中新区东片区的核心区域。塘子自身便捷的交通、优美的环境、丰富的资源，将成为寻甸县融入滇中新区东片区建设的焦点之一。

2.昆明市“加速北部崛起”战略机遇

在建设“现代化新昆明”的战略指导下，昆明城市的重新定位、产业调整、环境保护要求等，将给昆明市域的其他县区市发展带来机遇与挑战。2006年，昆明市委市政府确定了扶持北部五县区的政策，加速北部县区崛起，也将更进一步推动昆明北部五县区的“工业强县战略”的深入实施和促进经济结构的战略性调整。

3.昆明市北部经济干线的建设

塘子街道处于寻甸县中部，易天线和320国道（易白线在这里交汇），是寻甸县南北部之间联系的重要节点集镇。

4.塘子街道自身发展条件的变化

从昆明市、寻甸县的战略高度考虑，作为生态环境保护的重点区域，特别是对牛栏江的保护，塘子街道的发展必须以遵循水源保护为前提、以生态化发展为导向。一定程度上，塘子街道的城镇化发展、产业结构的调整以及人口向城市、向周边区域的转移，是一种很好的发展策略导向。

为了适应昆明市新的发展形势，重新审视、开拓塘子街道的发展思路，促进塘子街道经济社会发展，编制《塘子街道国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。本规划充分衔接《寻甸县国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》的规划思想，重点研究城镇发展过程中面临的主要问题、发展机遇，在综合分析的基础上进行规划。

- 二、塘子街道概况

1.地理位置与交通

塘子街道位于寻甸县城东南，东经103°11′至103°22′，北纬25°20′至25°30′之间，平均海拔1900米。地处昆明、曲靖两市中心地带，距两市均不足80公里，是寻甸的南大门。东接马龙县，南邻嵩明县，西连羊街镇，北与仁德镇、七星镇山水相依。昆曲高速公路、昆沾铁路复线、贵昆铁路、320国道、易天公路及东川铁路支线贯穿南北，土金公路连接东西，渝昆高铁穿境而过。牛栏江由南向北从境内穿过。街道办事处驻地为云集社区刘家庄村。

街道国土总面积156.8平方公里，共辖：云集、团结、塘子、易隆、麦场、钟灵、三支龙、坝者8个社区。

2.人文地理

塘子街道历史悠久，河山秀美，风景绚丽，文物古迹不胜枚举。具有代表性的景观有：钟灵山、塘子温泉、关索岭、古驿道、古战场、古城墙遗址等。

钟灵山。钟灵山位于钟灵境内，距寻甸县城27公里，主峰海拔高度为2332米，为全镇最高点。在主峰北坡，有建于明代的钟灵寺遗址。有塔林34座，分布在钟灵寺遗址附近，集中位于主峰北坡的山脊密林中，占地面积约一千平方米。塔林以石料建造，由墓室、塔基、塔身、塔顶组成。据史料记载，最早的两座塔分别建于公元1700年和公元1703年。

凤龙湾。凤龙湾位于三支龙境内，距县城19公里，是一处长约15公里的山水自然景观。景区内裙山苍翠，碧波拥怀，蜿蜒流长，曲折迂回，有上百个神奇的景点，主要有龙门峡、叠水峡、莲花岛、蜂岩洞等。在这片世外桃源里，蓝天、碧水、山色、树影与美丽的白鹭融为一体，展示出人与自然和谐发展的美丽画卷。

塘子温泉。即南谷温泉，位于塘子塘子村，地处南2公里处，属硫磺泉。泉水常温62.90℃，最高时达70℃。有“风流不减瑶池液，声价应同沐邑汤”，和“初春温泉洗个澡，一年到头百病除”的美誉。远近村民、游客慕名来沐浴者络绎不绝，热闹非凡。

关索岭。关索岭位于易隆境内，距塘子街道8公里。传说是因关羽义子战死此地而得名。关索岭群峰林立，千姿百态，山峰排列有序，长约10余公里，起伏共计72座，两峰中间的半山腰突出一些鼓形的山包，高矮、大小、距离相同，浑然天成。人们把这里称为“三十六筒花边鼓，七十二面吊吊旗”。

古驿道、古战场、古城墙遗址。塘子街道易隆境内的古驿道石砌路面至今仍然平整，沿山势而上，直通向山林深处。驿道有的绕村而行，有的沿崇山峻岭盘桓而上，长达15公里，石板铺成的台阶每级高为10厘米左右。当地人称为“通京大道”，此条道路贯穿整个西南地区，自古为兵家必争之地。

塘子街道境内居住着汉、回、苗、彝等民族，每个民族都有着自己丰富多彩的民风民俗。塘子大村每年组织的“落灯节”、苗族同胞的“花山节”等都有着多姿多彩的形式，每年都吸引着越来越多的游客前来观赏，是旅游一大新亮点。

3.社会经济发展状况

人口：街道辖8个社区，87个自然村，109个村民小组。2020年，全街道总户数7118户，人口30960人。

社会经济发展状况：塘子街道以农业、畜牧业为主要产业，第二产业和第三产业急待发展，第一产业收入在塘子街道的国民经济收入中占据了绝大部分比例，根据近几年来塘子街道农林牧渔业总产值变化情况显示，塘子街道整体经济水平呈现缓慢增长趋势，农民人均纯收入水平提高，这与传统农业与乡村旅游业融合发展有一定的关系。

三、主要目标

积极推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，新发展理念全面落实，八大攻坚战深入实施，高质量发展取得重大进展。

经济建设。经济总量、人均收入大幅增长，综合实力显著增强。GDP年均增长7%以上，一般公共预算收入年均增长8%以上，城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入增速与GDP基本持平。

政治建设。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,保证全党服从中央，尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性；加强党内政治文化建设，营造风清气正的良好政治生态。加强党性锻炼，提高全党同志特别是领导干部的政治觉悟和政治能力；不折不扣贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的决策部署。

文化建设。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质明显提高，公共服务文化体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，发展凝聚力进一步增强。

社会建设。民主法治更加健全，社会公平正义更加彰显，行政效率显著提升，社会治理水平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急处置能力显著提升，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力。

生态文明建设。打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全面完成生态治理保护建设任务。资源节约、环境友好的绿色发展体系和制度体系基本形成。

第三章  塘子街道发展条件与战略

一、发展条件分析

（一）发展的区域环境

1.处于产业转移的承接地区

对于塘子而言，寻甸县主动融入滇中新区建设、昆明市区域性国际城市建设等国家发展战略，有利于在更大的范围内促进生产要素的自由流动。作为发展阶段相对落后的地区，塘子在土地价格、劳动力成本等方面具有优势，可以和相对发达的地区形成生产要素的优势互补，通过较为廉价的土地和劳动力吸引外来投资和科技人才，从而弥补在资金、技术等方面的不足，获得发展的助力。

2.“滇中新区”建设发展

滇中新区位于云南省地理中心，紧邻昆明市中心城区，交通运输网络完备，沪昆铁路、成昆铁路以及京昆高速公路、沪昆高速公路、渝昆高速公路、杭瑞高速公路等国家高速公路和多条国道贯穿新区，拥有国家门户枢纽机场昆明长水国际机场，与珠三角、长三角、京津冀等地区以及南亚东南亚国家人员货物往来便利，寻甸县是滇中新区东片区的组成部分，随着滇中新区的发展推进，未来寻甸县与昆明的联系将日趋紧密，并逐渐向一体化的方向迈进。

（二）发展的影响因素

1.山区高原山地条件限制了农业、林业的提升和拓展。

2.牛栏江综合治理区对生态环境提出了较高的要求，限制了第二产业等对环境影响较大的产业的发展，此外还有部分的村民需要进行搬迁以更好的保护上游水源区。

3.新农村建设和城乡统筹发展的推进将改善当地的基础设施环境。

二、发展定位

塘子街道集镇组团是以生态农业为主导，集生态能源开发、生态农业观光和乡村休闲旅游等产业于一体，环境优美、配套完善、生活富裕的生态乡镇。把塘子街道建成具有地域特色的商贸经济带；集商贸、文化、休闲、娱乐、为一体的休闲宜居康养小镇。易白公路沿线以物流和旅游综合服务为主导，走“重商亲商，以商招商，依托企业龙头，发展循环经济，建设现代物流产业”路子，把易隆片区建成塘子乃至寻甸的南大门形象展示区；旅游综合服务区；新兴产业配套物流园区。

三、构建社会经济发展新格局

在《寻甸县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（征求意见稿）中，提出构建“一核两心四镇多点”的城市与“一带一廊一圈一格局”产业互动发展新格局。

“一核两心四镇多点”的城市发展格局。一核：仁德街道、七星镇城市经济发展圈核心；两心：倘甸镇、羊街镇次中心；四镇：鸡街生态小镇、柯渡红色旅游小镇、功山功山羊小镇、六哨彝乡小镇，多点：依托城市经济发展圈核心、两个次中心，加快培育发展塘子街道、金所街道、先锋镇、甸沙乡、河口镇、联合乡、金源乡、凤合镇特色镇，打造服务农民的区域服务中心。

一带一廊一圈一格局。一带：东部休闲观光体验农业，中部加工服务农业，西部山地农业的高原特色现代农业经济带；一廊：沿嵩待高速、金鸡公路，集聚发展，建设绿色工业经济走廊；一圈：统筹仁德街道、七星镇发展，打造城市经济发展核心圈；一格局：双集四线三片四廊旅游发展格局（双集：仁德街道、倘甸镇旅游集散服务中心；四线：休闲度假、生态康养、红色旅游、乡村旅游线路；三片：东部康养度假旅游片区、中部风情体验旅游片区、西部红色乡村生态旅游片区；四廊：易白旅游经济廊道、武倘寻旅游经济廊道、仁柯旅游经济廊道、轿子山专线旅游经济廊道）。

塘子街道经济社会发展立足优化第一产业，形成以生态农业、休闲农业、观光农业和第三产业融合发展为主导的产业体系。充分发挥自然条件优势和现有易白公路、凤龙湾特色小镇、一丘田生态农庄先期优势，推进农业生态化、精细化、科技化、产业化发展，是塘子街道特色拓展型产业。同时积极推进新型林业发展，打造适合当地的生态经济林产业。

1.融入“一核两心两轴三极三板块”的总体发展格局构想

在寻甸县寻甸县构建“一核两心两轴三极三板块”的总体发展格局背景下，塘子必须跳出传统发展模式，从传统的资源导向型战略转向市场导向型战略，在切实保护好地区生态环境的同时，转向以知识经济和市场需求驱动的经济发展方式，实现可持续发展的道路。寻甸县南北开放聚集发展轴带来的基础设施建设契机无疑会给塘子的发展带来助推力。通过财政投资带来的基础设施和生态环境建设，将会改善塘子的区域发展条件，维护辖区高敏感的生态系统，增强对外交通联系，提高人力资源素质，从而促进塘子快速发展。

2.融入寻甸县“两轴”发展构想

南北开放聚集发展轴：依托嵩待高速、渝昆高铁等交通区位优势，连接羊街镇、金所街道、仁德街道、塘子街道、七星镇、河口镇、功山镇，主动融入滇中经济圈，联通昆明、曲靖、四川的重要物流、交通枢纽建设，深化对云南寻甸产业园区羊街片区、金所片区、凤龙湾旅游度假区的建设发展，加大对重庆、曲靖的开放发展力度，联动周边马龙县、嵩明县协同聚集发展，形成特色产业“昆明—滇中新区—杨林工业园区—嵩明—寻甸—马龙—曲靖—陆良”一体化发展轴线。东西生态联动发展轴：以生态立县为引领，依托武倘寻高速、寻沾高速、陆寻高速，进一步建设完善河口镇 —七星镇—仁德街道 —金所街道 —甸沙乡—六哨乡— 凤合镇—倘甸镇—鸡街镇公路网，并辐射联动先锋、柯渡、金源、联合发展，形成西联禄劝、楚雄，贯穿寻甸，东接曲靖陆良的路网格局，辐射西部板块，沿线布局“一乡一业”，形成东西生态经济联动发展轴。

塘子在这一构想中处于寻甸南大门，是滇中城市经济区、滇黔综合交通走廊、滇川综合交通走廊等重要节点。位置独特，发展潜力、优势大。对塘子的发展带来很大的机遇。

3.融入高铁经济产业联动“建链”发展增长极构想

发挥渝昆高铁寻甸节点辐射带动作用，依托寻甸凤龙湾小镇建设，以打造“健康生活目的地”为目标，加快生产生活性服务业发展，推动城市扩容提质，形成高铁经济发展增长极。

4.融入东部板块发展构想

寻甸县东部板块经济带构想包括塘子街道、七星镇和河口镇。依托渝昆高铁寻甸站，推动“站城一体化”，着力发展高铁经济，发展康体休闲度假养老养生旅游业和休闲观光体验农业。改善城乡人居环境，与中部板块互动发展，打造高品质特色集镇，加快建设生态宜居美丽乡村，构建城乡融合发展区。

5.打造易白公路旅游新线

在“凤龙湾”“一丘田”项目的示范带动下，围绕凤龙湾——一丘田——易隆段沿线加强资源整合开发，依托凤龙湾、一丘田、星河温泉打通“南来”旅游专线；推进辖区内“清真古寺”“钟灵山国家森林公园”“关索岭”“五尺道”等历史文化古迹资源的保护、开发、利用；适度扩大相关业态规模，统筹考虑沿线国土资源规划，以便引进优势项目，打造观光旅游、休闲住宿“一条龙”式服务。

6.构建“南大门”现代物流片区

充分发挥塘子街道易隆片区高速公路、320国道、易白公路和塘子集镇火车站交通区位优势，围绕曲靖、长水机场片区打造现代物流，引导周边群众围绕现代物流业发展第三产业，形成农产品集散地、物流中转站优势；加快推进易隆收费站纳入改扩建、易白公路4、5标段项目进程，打造曲靖、嵩明半小时经济圈，进一步夯实易隆片区现代物流业基础。

第四章  辖区空间管制规划

一、规划目标

实现生态环境保护和各类资源保护。

保障公共安全。

二、空间管制规划

充分考虑辖区地形条件、土地利用情况和牛栏江综合治理的要求，获得塘子街道辖区空间管制要求。

农田保护区：为基本农田保护区，是耕地保护的重要区域，任何单位和个人不得破坏和占用基本农田。

山林控制区：包括、林地、草地、裸岩石砾地等生态功能区和生态环境敏感区。该区域内严格禁止任何无关的建设活动，现有村庄的改建、扩建需要经过申请和报批。

优先发展区：包括山林保护区、农田保护区以外的区域，是人类活动对资源环境影响较小，较适宜建设使用的区域。该区域内允许适当的建设活动，鼓励农业、绿化和生态项目，禁止不符合产业政策和污染型项目。应科学规划、有效调控、集约和有效的进行土地利用，避免资源的浪费，同时积极完善和配套基础设施建设，加强管理，减少人类活动对环境造成影响。

第五章  辖区集镇、社区体系规划

一、辖区集镇、社区体系现状

（一）辖区现状分析

从人口规模和产业结构等级规模来看，塘子街道基层社区规模基本呈现三级结构。其中，第一等级的塘子、云集、团结社区会人口大于4500人，产业类型主要为综合服务型，占到全乡人口的80%左右，是塘子的辖区中心；第二等级的社区包括易隆、麦场，人口在3500—4000人，产业类型主要为综合服务型，是规模较大的社区，可以成为塘子的辖区副中心；第三等级的社区包括钟灵、三支龙、坝者，人口规模小于3000人，产业类型主要为种植业、畜牧业。

（二）辖区产业现状分析

塘子街道农业主要有“粮、烟、畜”三大支柱产业，基本形成了“药、花、菜、果”四个产业。塘子街道现状产业多元化、传统种养殖业规模大、技术较为成熟，新增的特色产业和乡村旅游业丰富了塘子的产业结构，使塘子产业经济更多元化。

二、辖区规划总体思路

根据塘子街道辖区用地情况、各社区的位置分布情况及其社会经济发展情况，将牛栏江与辖区产业发展调整、辖区集镇、社区体系规划相协调。辖区集镇、社区体系规划布局的总体思路为：

1.塘子街道大面积的土地处在牛栏江综合治理区范围内，控制人口增长，重点保护生态环境，坚持走生态型产业发展是塘子街道的总体发展方向。

2.将人口少、经济实力弱、交通不便及自然条件差的村庄向交通便利、自然条件好、具有发展潜力的中心村或基层村进行合并。

3.依托现有公路和规划道路，明确全街道的发展轴线，形成沿轴线发展的布局。

4.依据各社区的经济状况和资源禀赋情况，加强各社区的特色产业发展，形成有序的产业联系，形成集镇繁荣、各社区特色发展的格局。

三、辖区体系规划

（一）辖区规模等级规划

1.等级规模

依据产业结构区划、辖区居民社会调控的思路，结合各居民区社会经济发展状况和交通条件、资源条件、发展空间等因素，规划远期至2025年将塘子街道辖区体系分为三等级的规模结构：第一等级是塘子街道集镇区域，是塘子街道的辖区综合中心，其规划人口控制为不高于1.0万人；第二等级包括团结、易隆、麦场3个区域中心社区，为周边村庄提供公共服务，规划人口控制为0.3—0.5万人/村；第三等级包括其余的3个社区，规划人口0.3万以下。

2.职能分工

将塘子街道辖区内的社区按职能划分为中心集镇区（综合职能）、中心社区（基层服务职能）、乡村旅游区（旅游职能）三类。一区：一个中心集镇区；三心：三个中心社区；三节点：三个乡村旅游社区，重点加强乡村基础设施及公共服务设施建设。

（1）中心集镇区（综合职能）

塘子街道中心集镇区（塘子、云集社区所在地）是塘子街道域的中心区域，人口多、经济总量大、区位条件好，担负着辖区行政、商贸、交通等综合服务的职能，是塘子街道的行政中心、经济中心、文化、商贸中心。重点应推进第三产业发展，带动全街道社会经济发展。

（2）中心社区（基层服务职能）

位于受生态敏感性较低，生态环境保护要求较低的区域，交通便捷，同时，对周边村庄服务影响较大，具有一定的资源条件和发展基础的村庄。包括团结、易隆、麦场三个社区，是农村居民集中聚居区。可以利用其自身紧邻交通干道的区位优势，通过加强乡村基础设施、公共服务设施的建设，提高所在区域乡村的公共服务水平。未来大力发展生态农业以及生态经济林业，通过充分发挥自身的优势，承担起小区域范围内的社会、经济服务职能，以及示范和带头作用。

（3）乡村旅游区（旅游职能）

其它3个社区规划为乡村旅游区，是位于生态环境保护有一定限制、发展基础较弱的农村居民聚居点。以农业职能为主，严格按照生态保护的要求，以生态型第一产业为主，依托易白公路建设、凤龙湾特色小镇、一丘田生态农庄积极推进农业与乡村旅游业融合发展，拓宽第三产业链。

（二）辖区空间结构规划

辖区空间规划为“四区三片两园一心”的辖区空间组织结构。

四区：民族团结进步示范区、温泉养生休闲区、生态健康度假区、历史遗迹保护区；

三片：南谷温泉体验区、钟灵玉秀历史文化展现区、凤龙湾旅生态休闲体验区三片区；

两园：农旅生态体验园、现代物流产业园；

一心：休闲宜居康养小镇。

四、辖区重要公共设施配建

（一）公共服务设施

塘子街道现状公共服务设施相对完善，规划结合现状条件，在各社区增设相应公共服务设施，以满足辖区未来二、三产业发展需求，改善辖区人民生活生产水平。

（二）市政基础设施

由于塘子街道部分区域处在牛栏江综合治理区，生态环境保护是区域发展的重要要求，在推进村庄调控和对农业面源污染进行控制的同时，必须配套和完善区内的市政基础设施，加强对污水、固体废弃物的管理和收集，从而减少人类活动造成的影响。

生活垃圾处理：塘子街道辖区内所有社区要求设施生活垃圾转运站，定时、定点收集清运，收集后运至新建好的拖期村垃圾处理厂集中处理。远期每户建设卫生户厕，修建沼气池、沤肥室处理人畜粪便及农作物秸秆等。生态农业区等单独设置高温堆肥区。

污水处理：在塘子、云集两个中心社区以及观光集中区等根据实际地形设置1个或多个生态塘或人工湿地处理系统，配套设置污水收集渠道或管网。

五、美丽乡村建设导则

以民族团结进步示范区（塘子社区）为新农村建设示范点，完善村庄设施建设，美化村庄生活环境，发展乡村特色产业，塑造生活富裕、环境优美、设施完善、特色突出的新农村风貌。

（一）居住模式

农村住宅体现农村的生活方式，以具有地方特色的青瓦白墙、传统坡屋顶木结构建筑，以1—2层为主。同一村落采用统一的建筑特色，不同村落之间可以有不同的多样性，体现自身的特色。

（二）产业发展

新农村先行村以发展新型特色生态农业为主，适当发展以乡村旅游为主的第三产业，如新建设后的塘子村等乡村风貌浓郁、设施较好的村庄，可以发展休闲观光旅游业。

（三）基础设施

要完善各类基础设施，提高公共设施配套水平。建设文化娱乐、教育设施、休闲活动、医疗卫生等公共设施；完善垃圾清运、电力、电讯、电视、广播、给水、排水、道路、燃气等基础设施。

（四）人居环境

注重优化村庄环境，利用自然地形，植被和河流，注意院落周围的绿化，营造村庄融入在景观中的美好环境。具体实现“五个化”，即道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、环境净化、整体美化。

1.对铁路住宿区麦塘线沿线的临违建筑、老旧危房进行拆除，进行2米宽的植树补绿，提升集镇整体形象，排除危房安全隐患。

2.修建集镇聂鼠龙清真寺至易天公路连接线，解决集镇道路狭窄拥堵形象。

3.修建集镇至塘子中心完小跨铁路天桥，解决师生入校穿越铁路难题，确保师生人身安全。

4.对牛栏江沿线涉及全体村庄，实施雨污分流，讲污水全部引入塘子污水处理厂，确保牛栏江水质。

第六章  道路交通规划

一、辖区交通现状

易天线、320国道（易白公路）、东川线、贵昆线南北贯穿全境，提高了塘子南北的交通便捷性；曲嵩高速穿越集镇最南端，完善辖区南断交通衔接，提高了塘子往昆明方向及塘子南部等方向的时效性。

二、道路系统规划

（一）对外交通规划

本次总体规划对辖区范围内的道路规划主要对象为：完成易白连接线的全部工程，提升凤龙湾片区的交通便捷性；提升改造“羊街—路则冲水库—西山—塘子—小海”、“320国道—小海—车站村—石板河—坝者”两个路段，使其三级道路更加平坦、快速，从而弥补辖区内东西道路的闭塞；改善羊街至坝者以及凤龙湾的路面环境，提升辖区东西道路的通达性。

（二）集镇道路系统规划

1.道路系统规划原则

（1）依托外部交通条件的改善，从城镇内部道路结构的重整入手，建立与城镇发展格局相适应的高效、便捷、合理、安全的交通网络。

（2）明确道路功能，合理组织交通，提高道路通行能力。

（3）引导穿越性过境交通绕过镇区中心，并合理布置停车场，提升镇区环境空间品质。

（4）从老城区道路系统的调整入手，建立层次清晰的交通网络，减少人车干扰。

（5）镇区规划道路应与现状道路充分结合。

2.集镇道路系统

塘子街道集镇的镇区道路系统采用“环状+自由式”相结合的路网形式。道路等级采用三级，即主干路12—20米、次干路    8—12米、支路6—8米。镇区道路交叉口均采用平交。

3、集镇静态交通规划

规划在集镇南部易天公路入集镇处设置旅游服务站。

第七章  绿化景观规划

一、规划现状

现状塘子街道集镇公共绿化用地很少，几乎没有公园绿地建设，整个集镇内部仅有少量树木，集镇内居民没有休憩、散步、娱乐、活动的场地和空间，环境质量较差。在小集镇的建设发展中，结合集镇发展的功能、景观需要，加强绿化、美化、亮化的集镇环境。尽快尽早地建设改善小集镇环境，改变现在的集镇面貌，塑造良好的集镇形象。

二、绿化景观规划

（一）绿地系统规划

规划结合集镇区地形地貌、规划用地性质、公园绿地服务半径等因素的考虑，将民俗文化广场、生态公园、滨河公园、街头绿地等形成星罗棋布的点状、块状绿地分布于镇区，通过牛栏江滨河绿化景观带将城市道路绿化带、滨河绿化带将点状、块状绿地连接起来，并与周边自然山体绿化联系，形成整个城镇形成点、线、面结合的绿地系统。

（二）集镇区绿地规划

1.公园绿地：

湿地公园：规划建设，位于集镇区南侧，西临牛栏江、星河温泉度假区，兼游览观光、休闲娱乐、生态景观等功能的生态公园。

民俗文化广场：位于塘子社区民族团结进步示范区中部，民俗博物馆附近，其南侧紧邻热水源地，东临古清真寺，是镇区居民平时休闲的主要场所，也是重大节日和民族活动的场所。

带状公园：规划结合牛栏江及规划区南侧组团河道，设置带状公园。牛栏江两侧新建区域每侧绿化原则上不低于200米宽度控制，已建区域改造中部不低于10米。南部民族示范区组团段的河道两侧防护绿带每侧不低于控制4米。

街头绿地：规划结合道路绿化，在公园绿地缺乏的组团设置街头绿地。

2.生产防护绿地：

沿牛栏江水系非城镇建设开发区原则上布置不低于200米的防护绿化带，易天公路的防护绿带原则上每侧不低于控制10米。

3.附属绿地

道路附属绿地：集镇主要道路两侧绿化按2—5米控制道路附属绿地；6米集镇巷道两侧控制1—3米道路附属绿地。

居住区附属绿地：新建居住区绿地率不低于35%，老镇区绿地率不低于25%。

单位附属绿地规划：单位附属绿地面积占单位总用地面积比率不低于30%。其中学校、医院、行政办公、公共文化设施等单位的绿地率不低于35%。

防护绿地：污水处理设施用地周边不低于20米的防护绿化带。

（三）绿化景观规划

规划根据集镇区地形特征、空间格局，结合山体水系，充分考虑山水格局、对景及轴线关系，组织塘子街道集镇的绿化景观体系。

滨水绿化景观带：沿牛栏江水系组织滨水绿化景观带，在保持自然特征的基础上加强绿化建设，作为滨水绿化景观带和休憩活动走廊进行绿化景观组织。

山体景观界面：在镇区东侧的山体陡坡区域以及中部的两个小山头，以绿化防护边坡的方式加强山体边坡防护，同时，结合景观塑造需求选择常绿或落叶乔木树种，形成城镇自然山体景观界面。

主要景观轴：沿南北向的牛栏江景观主轴，重点组织城镇建设的风貌景观，形成城镇主要生态景观轴，展示地域特色风貌。

次要景观轴：连接老城区与民族示范区的景观带，打通镇区东北至西南向景观廊道，将自然绿化、滨河绿化、城镇景观联系起来，形成城镇次要景观轴。

集镇生态公园：结合湿地公园的建设，将规划区中部的丘陵地带、自然山体纳入整体景观绿化组织，规划建设成生态公园。

城镇空间景观节点：用地组团与组团之间，用地组团东西向主要道路与牛栏江滨河绿化之间，通过绿化空间强化、重点景观打造，形成城镇重要的空间景观节点。

自然山体渗透绿化：集镇东西两侧均为自然山体，规划要求加强对山体自然绿化，特别是组团之间部分的自然山体绿化，使自然山体绿化渗透入城镇，与城镇人工绿化相衔接，形成自然与人工相结合的绿化景观。

三、加强林草生态建设

坚持保护优先、自然恢复为主，加强森林公园、生态湿地绿化景观等绿化空间建设，巩固提升“国家森林城市”创建成果。推进“森林乡村”创建，推进城镇面山、道路沿线、江河岸线、村庄周边生态景观修复提升建设。实施天然林保护、防护林建设、低效林改造、退化林修复工程。深入推进退耕还林改造提高群众深入、森林抚育、人工造林、封山育林、石漠化地区造林工程，促进森林生态良性循环，提升森林质量。加大森林培育与恢复力度，实施管护和水土保持工程。全面提升水源涵养、水土保持生态功能，降低水土流失，巩固生态安全屏障，统筹山水林田湖草系统治理。到2025 年，实现街道森林覆盖率达57%以上。

四、强化湿地资源保护

实施重点湿地保护与恢复，确保湿地面积只增不减。加强湿地建设，建立大滴水湿地管理区和野生动植物栖息地为基本格局的湿地保护体系，建设大滴水野生动物保护观察站点，建设石板河水源保护湿地。

五、加强生物多样性保护

坚持山水林田湖草是一个生命共同体的理念，扎实做好生物资源调查和保护。加快推进钟灵山国家森林公园建设，开发与保护相结合，利用资源推进地方经济发展。推进生物多样性保护行动计划，建立生物多样性保护长效机制，增强公民生物多样性保护意识。

| 塘子街道办事处“十四五”期间林业项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 概算总投资（万元） | 建设内容及规模 | 项目建设时间 | “十四五”预期投资（万元） | 备注 |
| 1 | 天保管护99054亩 | 正常发放 | 全街道 | 36.7 | 天保公益林管护 | 2021-2025 | 36.7 |  |
| 2 | 公益林管护126640亩 | 政策兑付 | 全街道 | 143.4 | 每年管护费28.68万元 | 2021-2025 | 143.4 |  |
| 3 | 封山育林10000亩 | 新建 | 全街道 | 150 | 对全镇范围疏林地进行封山育林管护 | 2021-2025 | 150 |  |
| 4 | 中幼林抚育每年20000亩 | 新建 | 全街道 | 600 | 对全镇范围人工林，生态林进行抚育 | 2021-2025 | 600 |  |
| 5 | 核桃种植高产高效改造2000亩 | 新建 | 全街道 | 200 | 增加核桃种植管护，提高经济效益 | 2021-2025 | 200 |  |
| 6 | 低效林改造5000亩 | 新建 | 全街道 | 500 | 在全街道实施桉树、圣诞、柏树等低效林，不利于水土保持的林种进行改造 | 2021-2025 | 500 |  |
| 7 | 林区垃圾清理126640亩 | 新增 | 全街道 | 50 | 每年投入，形成长效机制 | 2021-2025 | 50 |  |
| 8 | 国家级森林乡村4 | 新建 | 全街道 | 120 | 团结、三支龙、坝者、易隆社区 | 2021-2025 | 120 |  |
|  | 建设湿地2个400亩 | 新建 | 钟灵、团结 | 80 | 石板河湿地、大滴水湿地 | 2021-2025 | 80 |  |
| 9 | 林区路口监控点32个 | 新建 | 全街道 | 16 | 每个林区路口 | 2021-2025 | 16 |  |
| 10 | 林区摄像头安装20个点 | 新建 | 全街道 | 60 | 监控全街道森林防火及林区管理 | 2021-2025 | 60 |  |
| 11 | 建设防火瞭望哨2个 | 新建 | 集镇 | 50 | 林业科后独立山头监控全街道森林防火，钟灵山监控东部乡镇 | 2021-2025 | 50 |  |
| 12 | 火源检查点建设1个 | 重建 | 钟灵山林区 | 20 | 对钟灵山国家森林公园进行有效保护 | 2021-2025 | 20 |  |
| 13 | 防火通道建设30公里 | 新建 | 全街道 | 150 | 在全镇森林管护工作中，为防范森林火灾发生，修建防火通道 | 2021-2025 | 150 |  |
| 14 | 购置业务用车1辆 | 新增 | 全街道 | 18 | 街道办林业科工作较多较杂，用车频率较高 | 2021-2025 | 18 |  |
| 14 | 购置无人机1台 | 新增 | 全街道 | 10 | 监控全街道森林防火及林区管理 | 2021-2025 | 10 |  |
| 15 | 防火通道建设30公里 | 新建 | 全街道 | 150 | 在全镇森林管护工作中，为防范森林火灾发生，修建防火通道 | 2021-2025 | 150 |  |
| 八 | 生态环境建设项目 |  |  | 2354.1 |  |  | 2354.1 |  |
| 备注： 1.新建：指十四五期间预开工建设项目；2.续建：指十三五期间已开工建设但未完工项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八章  环境保护规划

一、环境保护目标

实施可持续发展战略，贯彻“环境建设，经济建设，小城镇建设同步规划，同步实施，同步发展”的原则，实现经济、社会、环境三大效益的有机统一。

二、环境质量要求

（1）大气环境质量要求

办公区、学校、公共绿地等区域达到国家《大气环境质量标准》一级标准。

老镇区、商业娱乐等的混合区达到国家《大气环境质量标准》二级标准。

（2）水环境质量要求

石板河水库为集镇供水水源，执行水源保护的有关部门标准。水质要求达到GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。

牛栏江为集镇重要水源，水质要求达到GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

（3）区域环境噪音控制要求

办公区、学校、公共绿地等区域昼间50分贝，夜间40分贝。

老镇区、商业娱乐等的混合区昼间55分贝，夜间45分贝。

三、环境保护措施

（1）在水源保护区一级区内不得进行建设，禁止发展养殖业。水源保护区上游区域大力推广生态农业。

（2）禁止在水源保护区、交通沿线、自然植被好的地方、集镇面山和容易发生泥石流的山体等保护区域进行挖沙、采石和取土等作业。

（3）完善集镇生态绿化系统，增强集镇的自净能力，在河道两侧设生态绿带，保护集镇水体。

（4）积极治理牛栏江流域的水土流失，控制面源污染，建设污水处理系统，达标排放。提高森林覆盖率，改善生态环境。

（5）保护集镇边缘的生态绿化带，包括园林绿地，山林地，风景林地等，促进环境质量的提高，加强集镇园林绿化，提高绿化覆盖率。

第九章  水利设施规划

一、水库建设

1.新建小<一>型水库两件；

（1）小鱼田水库；预计投入资金7000万元。建设地点：易隆社区小鱼田村，库容为120万立方米；该项目建成可缓解塘子街道办人饮供水和农田灌溉的压力。

（2）坝者水库；预计投入资金8900万元。建设地点：坝者社区小河边村东面山箐，库容为120万立方米；该项目建成可解决小河边村水田灌溉180亩，旱地水浇240亩，同时还解决坝者村水田灌溉320亩，旱地水浇280亩。

2.新建小<二>型水库两件：

（1）田房水库，预计投入资金3000万元。建设地点：三支龙社区田房村南面山箐，库容为28—30万立方米；该项目建成可解决田房村水田灌溉148亩，旱地水浇250亩，同时还可缓解中河箐水库1350亩的灌溉压力，还可解决三支龙社区人饮1000余供水。

（2）团结大水沟水库，预计投入资金2600万元，可保障8000余亩粮田的抗旱效益，解决3300余人的饮水问题。

二、人畜饮水

1.易隆社区大沙地村人饮，地点,易隆大沙地村，解决人口252人，预计投入资金30万元；

2.社区1-4组人饮，地点,易隆街上，解决人口1201人，预计投入资金180万元

3.塘子社区大山村，解决人口560人，预计投入资金80万元，打深井；

4.团结大菜所村解决人口434人，预计投入资金80万元，需对村内注水管道，入户管道改造。

5.云集社区王岗屯村人饮，地点,云集王岗屯村，解决人口435人，预计投入资金60万元，打深井；

三、沟渠建设

1.麦场社区石板河水库出口至麦场坝子灌溉渠道修缮全长6000米，预计投入资金90万元；

2.塘子社区西山河灌溉渠道衬砌全长3000米，预计投入资金360万元；

3.坝者社区垂杨柳村前小河改造全长1500米，预计投入资金225万元；

4.易隆社区麦浪村小河三面光衬砌全长800米，预计投入资金120万元；

四、泵站建设

麦场社区排灌站改造，地点下麦场牛栏江边，预计投入资金90万元。

五、水库联通

横大路水库联通黄鳝塘水库，黑水井水库联通黄鳝塘水库，黄鳝塘水库联通石板河水库。

第十章  畜牧业发展

以寻甸县“369”农业产业体系建设为指导，结合塘子街道畜牧业发展实际，通过农业产业强镇示范创建，以“一县一业”创建带动，建设塘子街道“种养结合、绿色种养、农旅相促”的现代畜牧产业发展前景。

一、肉牛养殖

以“一县一业”创建为主，积极创建“塘子街道肉牛产业强镇”一是加强肉牛企业“前延后伸融合”。鼓励龙头企业向前延伸发展自身的标准化原料基地，与农民形成利益共同体；二是加强肉牛产业 “首尾相连融合”。围绕农产品加工，前向，有稳定的、无公害规模化原料基地；向后，有健全的物流配送和市场营销体系，相关的企业以产业链为核心，形成相互融合、协作发展的格局。三是以街道区域内“互为市场融合”。加强“社社联合”“社场联合”“社企联合”，长期形成订单关系、契约关系并固定下来，一二三产业的相关产业组织通过在农村空间集聚，形成集群化、网络化发展格局，形成特色优势区域品牌，真正将肉占增值收益留在农民手里。

二、苗鸡产业

依托寻甸岚亚养殖专业合作社提纯的寻甸苗鸡品种和扩繁基地，充分发挥了自身的优势，做好技术环节的全程指导和实训，通过寻甸苗鸡产业培育课题研究，解决禽产业存在的困难和问题，在课题研究中，创新体系建设，增加理论研究“附加值”。一是围绕寻甸苗鸡生产性状，追求抗病力强、均匀度好、毛色漂亮、口感好等原质特色，打造林下寻甸苗年饲养10万羽以上。二是建立品质提升体系。采用集中与分散育雏相结合的方式，形成“鸡为林除虫、除草、供肥、防火，林为鸡供食、运动”林牧循环的高品质土鸡生产。三是建立品牌培育体系。以“创新有基地、创业有平台”的方式集聚“林—种—养—加—销—游—创—扶”创客，共筑“绿色．无公害”寻甸苗鸡，达到生产销售10万羽以上。

三、生猪产业

一是到2025年建成土地、环保、防疫等达到必备条件合格的存栏200头以上规模生猪养殖基地15个以上；二是以规模养殖基地为引领，以“农产品质量安全创建”为标准，创建塘子街道全产业链绿色、生态、安全食品牌。三是以生猪养殖为先导，创建“人畜分离、闭环管理、卫生整洁”的庭园式养殖示范村5个以上。以“一乡一特”建设为依托，以“肉牛产业强镇”建设为主，一是打造“绿色食品牌”基地20个以上；二是建设“一村一品”社区5个以上；三是创建以“人畜分离、闭环管理、卫生整洁”的庭园养殖示范村5个以上。

四、特色现代农业

以促进群众持续增收为目标，通过优化区域布局，强化政策扶持，加强产销对接，完善良种繁育和疫病防控体系，加快推进标准化规模养殖，全面提升功山羊产业发展能力和水平，着力打造寻甸高原特色农业新品牌、新亮点。一是依托云南省种羊繁育推广中心的科研、品种和技术优势，突出寻甸山地牧业资源优势，把功山羊打造成塘子街道的重点产业，逐步提高功山羊保有量，并辐射到周边区域，形成具有一定规模、品牌、特色的产品系列。二是力争到2025年，打造功山羊观光牧场养殖基地5个，通过功山羊观光牧场建设实现“牧场到餐桌”体验式消费，通过电商、直播平台、短视频等网红直播资源，实现线上线下体验式消费。三是以项目为推手，积极扶持具有环境友好型、资源节约型和地方特色型的规模养殖场（户）和深加工龙头企业，有效促进全县羊产业由散养、粗放型向规模化、集约化、品牌化转变，延长产业链，增加产品附加值，把功山羊养殖和产品深加工与旅游发展相结合，促进一二三产业融合发展，最终达到产业持续健康发展和乡村振兴双赢局面。

第十章  产业项目规划

一、云集社区

（一）建立云集商品流通服务中心

1.项目名称：农产品交易中心、日用交易品配送中心

2.拟建地点：云集社区，占地1亩

3.建设内容：农产品交易中心，日用交易品配送中心，农业生产资料销售中心，充分挖掘本地农产品资源，严管农产品、消费品的质量关，规范商户资质、严格农资购、销售质量，严把高品质生态农特产品供应第一关，服务产业发展。

（二）发展壮大村集体经济（光伏电站建设）

1.项目名称：光伏电站

2.拟建地点：云集社区

3.建设内容：依托现有云集社区屋顶及场地1200平方米，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦。

（三）探索发展巨菌草种植产业

1.项目名称：云集社区巨菌草种植

2.拟建地点：云集社区王岗屯、集贤村

3.建设内容：巨菌草种植面积扩建到1000亩

二、麦场社区

（一）完善养殖体系

1.项目名称：塘子街道农特产品加工基地

2.拟建地点：麦场社区，占地20亩

3.建设内容：建设集牲畜交易市场、生猪屠宰场于一体的农特产品加工基地，对周边的牲畜产品进行初加工。

（二）特色优质农产品示范区

1.项目名称：特色优质农产品示范区建设

2.拟建地点：麦场社区，占地20亩

3.建设内容：结合社区实际和市场需求，合理定位走优质高效、有机、绿色的路子。种植业重点围绕巩固昆明市蔬菜种植基地提质增效、刺脑包、香椿、香瓜、魔芋、中药材等特色产业，建设存储冷库，进一步优化产业布局，创建特色优质农产品示范区，推进适度规模的标准化生产经营，做优做精做强。提高“麦场蔬菜”、“香瓜”等品牌“含金量”，提升品牌营销作用。

（三）麦场蔬菜基地改造提升项目

1.项目名称：麦场社区蔬菜基地改造提升

2.拟建地点：麦场社区

3.建设内容：排水沟修缮加固，排涝站建设1座，麦场蔬菜基地道路硬化，麦场蔬菜基地新增变压器4台。

三、三支龙社区

1.项目名称：三支龙社区巨菌草种植

2.拟建地点：三支龙社区

3.建设内容：巨菌草种植面积扩建到1000亩。

（二）发展壮大村集体经济（光伏电站建设）

1.项目名称：建设光伏电站

2.拟建地点：三支龙社区

3.建设内容：依托现有村委会屋顶及场地1200平方米，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦。

（三）挖掘养殖潜力

1.项目名称：肉牛养殖基地建设

2.拟建地点：三支龙社区上村

3.建设内容：养殖基地。标准化厂房建设约2000㎡，投料及饮水设备各2台，兽医防疫室建设40㎡，粪污处理设施，新建砖混结构值班室及毒用房120㎡，养殖场围墙（围挡）大门、卫生间等附属设施建设。

四、易隆社区

（一）深入挖掘苗族传统文化

1.项目名称：苗族芦笙传承

2.拟建地点：易隆社区

3.建设内容：苗族芦笙传承器材添置、教学等。

（二）塘子街道易隆小集镇建设

1.项目名称：易隆小集镇建设

2.拟建地点：易隆小集镇

3.建设内容：寻甸特产体验一条街。利用易隆社区的交通便利，人流量大的优势，提升打造易隆小集镇，对寻甸特产进行展示和交易。

（三）建设饲草饲料种植专业村

1.项目名称：易隆社区饲草饲料种植专业村

2.拟建地点：寻甸县杨光养殖专业合作社周边

3.建设内容：主要开展种植全株青贮玉米3200亩;黑麦、燕麦、苦荞等秋季饲料作物种植3800亩;紫花苜蓿、黑麦草、苏牧3号等优质牧草种植900亩。

五、坝者社区

（一）农业水利基础设施建设

1.项目名称：八公水库新建

2.拟建地点：坝者社区垂杨柳村的小河流水与石板河至小河边村小河水交汇处，人称八公田。

3.建设内容：建设一个库容为160万立方米的小（一）型水库。

（二）凤龙湾农旅融合基地建设

1.项目名称：大坝者村农旅融合街道建设

2.拟建地点：

大坝者村子向东至小河，铁路向南至猪八戒雕像范围内的100亩田地，因地制宜，规划建设2条街道。

大坝者村172户风貌改造。

3.建设内容：

寻甸县自然资源局调整土地规划，使大坝者村子向东至小河，铁路向南至猪八戒雕像范围内的100亩田地，变成城镇用地（或商业用地），因地制宜，规划设计使之能建设2条街道。

（三）标准化生猪规模养殖基地建设

1.项目名称：坝者标准化生猪规模养殖场建设

2.拟建地点：塘子街道坝者社区垂杨柳村。

3.建设规模：标准化场房建设3600㎡。化粪池300m³。管理用房及消毒设施150平方米。饲料房300平方米。无害化处理池50m³。场地硬化1500平方米。水电设施1套。养殖场围墙（围挡）大门、卫生间等附属设施建设。地磅1套。

六、塘子社区

（一）探索发展巨菌草加工产业

1.项目名称：塘子社区巨菌草加工厂建设

2.拟建地点：塘子村

3.建设内容：建设钢屋架大棚3000平方米，配套购置青贮玉米收割机2台、青贮铡草机1台、打包机1台、以及其他机械。

（二）探索发展林下经济

1.项目名称：林下三七种植+林下鸡养殖

2.拟建地点：塘子社区林地覆盖村

3.建设内容：林下三七种植基地+林下鸡养殖基地

（三）建设肉牛交易市场

1.项目名称：塘子社区建设特色肉牛交易市场

2.拟建地点：塘子村。

3.建设内容：基于塘子社区原有赶集日建设特色肉牛交易市场

七、团结社区

（一）提高粮食作物机械化水平

1.项目名称：优质水稻、马铃薯规模化种植

2.拟建地点：团结社区种植村

3.建设内容：优质水稻、马铃薯机械化生产基地+规模农机合作社发展+订单农业。

（二）发展蔬菜规模化种植

1.项目名称：千亩无公害蔬菜标准化基地

2.拟建地点：团结社区

3.建设内容：打造团结2000亩无公害蔬菜标准化基地。

（三）发展壮大村集体经济（润如泉<襄阳>生产基地项目）

1.项目名称：润如泉（襄阳）生产基地建设

2.拟建地点：团结社区

3.建设内容：仓库5000平方生产设备两条，其中瓶装水24000瓶/小时，桶装水1500桶/小时，配电室1000千伏安一套，蓄水池5000立方，混凝土场地8000平方。

八、钟灵社区

（一）打造家庭标准化小规模养殖示范村

1.项目名称：功山羊规模化养殖

2.拟建地点：普加屯村上林场

3.建设内容：养殖场

（二）提高农产品附加值

1.项目名称：苦瓜酒厂

2.拟建地点：普加屯村上林场

3.建设内容：酒厂

（三）结合苗家资源发展农旅产业

1.项目名称：特色农旅融合综合示范基地建设

2.拟建地点：小海新村

3.建设内容：苗家鸡养殖基地300亩+苗家文化园+谷花鱼养殖基地300亩。融入垂钓基地、民俗客栈，形成集生态观光休闲、民族民俗风情体验、乡野垂钓拾趣、种养殖实践示范基地于一体的农旅融合综合示范村。

第十一章  保障措施

《纲要》是塘子街道未来五年凝聚力量、共谋发展的宏伟蓝图，是指导经济社会实现跨越发展的行动指南，按照统筹协调、分工负责的原则，强化项目实施、加大投入保障、完善政策支持、加强规划衔接和强化监督考核。提升党工委、办事处统筹经济社会发展的能力，切实发挥市场配置资源的决定性作用，努力营造共创新辉煌的良好氛围，确保各项目标任务圆满完成。

一、加强组织领导

强化党的全面领导和政府对经济社会发展工作的组织实施职能。党工委加强基层组织和党建工作建设，为规划实施提高组织保障。对影响规划执行全局性问题、重点性问题加强研究，高位统筹，建立政策储备，提出战略性的办法。办事处加大对工作推进实施的组织协调力度，细化规划目标任务到年度，提出细化落实方案。制定科学的工作机制，优化工作流程，全过程推动落实。对涉及多部门的工作和共性难点问题，切实做好协调牵头工作。对县级无法解决的事项，强力对上协调，争取解决。

二、强化项目实施

强化项目实施，各社区、相关部门应围绕农业和农村基础设施、综合交通、市政设施、生态环保设施、社会事业、园区基础设施和产业发展等方面，把实施项目带动作为推动规划实施的重要手段，对“十四五”时期经济社会发展的重点领域及薄弱环节，组织实施一批关系全局和长远的重大项目，为跨越发展奠定坚实基础。加大项目前期工作力度和建设投入力度，切实提高项目建设的管理水平，增强项目对塘子经济社会发展的支撑作用。建立项目规划、立项、环评、用地、开工建设等相关部门联动工作机制，充分发挥政府引导和政策扶持作用，提高重大项目的组织管理水平。针对重点项目、重大工程、重要指标，强化跟踪分析和督促检查，适时开展评估，及时发现问题、制定对策、破解难题。做好规划实施情况公开、公示，完善项目实施的公众参与和监督机制，形成项目规划实施合力。将重大项目建设考评内容列入各年度绩效考评体系，重点考评重大项目前期工作及开工建设、建设规模和经济效益、带动作用和社会贡献等。

三、做好项目协调服务

严格落实县委、县政府重大项目规划要求，充分发挥塘子街道工作推进专班职责职能，做好凤龙湾、一丘田、易白公路二期等重大项目征地拆迁、项目协调等服务保障工作。发挥塘子温泉、钟灵山、凤龙湾等资源优势，着力推进温泉小镇提升改造、易隆古镇恢复建设和凤龙湾特色小镇创新开发，真正把塘子街道打造成为休闲宜居生态小镇。依托塘子独有的硫磺温泉、古清真寺、正月十六“落灯节”、民俗融合及民族团结示范等人文旅游资源，打造民俗博物馆，建设以温泉休闲旅游、温泉养生、特色街区、休闲聚集、产业延伸为主的塘子民俗特色温泉文化旅游小镇。充分挖掘易隆周边历史遗迹和民族传统文化资源，加强易隆清真古寺、易隆木密关守御千户所遗址、易隆古城墙遗址、“回马渡”遗址、关索岭、古驿道、武侯祠遗址、易隆驿遗址、八卦迷魂阵遗址等历史遗迹的修复和保护性开发，以木密关守御千户所遗址为中心恢复易隆古镇建设。依托凤龙湾山、水、林、田、城等湖滨资源和绚丽多彩的民族文化资源以及三桥同心、茶马古道、飞虎队传奇、米轨铁路等历史文化资源开发建设，带动周边坝者村居民发展餐饮、住宿等服务业，推进旅游小镇建设。

四、大力维护社会稳定

夯实基层组织基础，重点打造治理有效的新塘子。从塘子街道特殊的交通区位条件出发，不断加强基层组织建设和平安塘子建设，为塘子街道经济社会发展保驾护航。以“基层党建创新提质年”为契机，不断加强基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固党建扶贫“双推进”，以党支部规范建设为抓手，推动党建工作向基层延伸，激活党建工作的“神经末梢”，将街道基层党建工作推向纵深，巩固党的执政基础。切实加强思想政治建设，以党的政治建设为统领，严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提升党员干部思想政治水平。坚持新时期好干部标准，把最优秀的人才聚集到党的执政体系中来，把最合适的人放到最合适的岗位。严格“五个过硬”标准，加大后备干部培养选拔力度，特别是加大村社区干部的培养力度，强化政治历练、实践磨炼，培养锻造一支党性坚强、责任担当、带头致富、清正廉洁、作风优良的基层党建干部队伍。加强法治宣传教育，通过普法日、法宣在线等多种渠道，不断加强法治宣传与法治教育，增强干部群众法治意识；加大农村司法调解力度，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态；健全完善村规民约等制度，充分发挥村民自治的正向功能；加快推进“天眼”工程，充分整合各方资源，加快推进塘子集镇及其他人员密集场所和交通要道等电子监控设备安装，保护人民群众生命财产安全。牢固树立安全发展观念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓安全防控，采取有效的措施，切实加强企业生产安全、道路交通安全、消防安全和食品药品安全等监管，坚决遏制各类事故发生。